《江苏省公路养护工程管理办法

（草案）》起草说明

为了规范和加强公路养护工程管理，促进全省公路养护事业高质量发展，提升我省公路养护现代化水平，根据《中华人民共和国公路法》《公路安全保护条例》《江苏省公路条例》《江苏省收费公路管理条例》《江苏省高速公路条例》等法律、法规、规章和相关制度，在《公路养护工程管理办法》（以下简称《部办法》）的基础上，结合江苏公路养护工程管理实际，通过深入调查研究、广泛听取各方意见建议，编制《江苏省公路养护工程管理办法》（以下简称《江苏办法》）。现就《江苏办法》作如下说明：

# 一、编制背景

一是落实上位要求。2018年，交通运输部修订并发布了《部办法》（交公路发〔2018〕33号），其中第五十二条明确要求具体内容可由省级交通运输主管部门结合管理需要细化。《部办法》有效期五年，有效期到2023年6月。2023年3月交通运输部启动了《部办法》的修订，2023年11月对《公路养护工程管理办法（修订征求意见稿）》（以下简称《部办法》（修订））进行全国征求意见。目前《部办法》（修订）已完成相关意见的征集汇总，尚在持续完善中。浙江、四川、天津等省份已出台相关文件。为进一步落实上位要求，我省需要出台公路养护工程管理办法。

二是推进高质量发展的需要。公路是展示江苏交通运输高质量发展成果的重要窗口。推进公路建养一体化，既是确保公路工程质量、保护路产路权不受侵犯、保障公路完好安全畅通、提高公路使用效益的关键思路，也是推进建设现代综合交通运输体系、落实交通强国战略的重要路径。随着交通建设进入高质量发展新阶段，新的宏观环境对公路养护发展提出了新的要求，需要进一步强化规范公路养护管理。

三是有利于打造“苏式养护”品牌。我省的高速公路、普通国省道养护管理已形成了一套较为成熟的体制机制。随着科学技术的发展，养护科学化、数字化、精准化、绿色化等成为公路养护事业发展的新方向。同时，我省正大力推动“苏式养护”的品牌建设，需要及时总结工作成果和特色经验，在《部办法》基础上进行调整及优化，助力江苏公路养护工程的现代化发展。

综上所述，为了贯彻落实交通部相关要求，适应新的发展形势和要求，通过办法引导与指导下一步公路养护工程更高质量发展，把相关养护特色经验纳入公路养护工程管理，促进“苏式养护”品牌的打造，开展了此次《江苏办法》的编制。

# 二、编制过程

《江苏办法》编制项目于去年3月份启动，经过省内省外的调研、多次会议讨论和三轮征求意见，已经形成了《江苏办法》（送审稿）。

1、2023年4月21日成立工作专班

2023年4月21日丁厅长召开了《江苏办法》编制的研讨会，参加会议的有厅建管处、省交通综合执法局、厅公路中心、江苏交通控股有限公司等单位分管负责同志。会议明确了办法的内容、目的和范围等。会后由厅建管处牵头，以省执法局、厅公路中心，以及江苏交控为主体，组成工作专班。

2、2023年5月至7月省内省外调研

为有效提升《江苏办法》编制的质量和效用，工作专班分别调研了省内外公路养护工程管理办法实施与编制的情况。省内调研了南通、苏州和徐州，重点了解《部办法》实施的存在问题和《江苏办法》的编制需求等。省外调研了四川、山东和天津，重点探讨养护工程管理办法的编制经验。

3、2023年5月至2024年6月进行多次会议讨论与修改

一是由厅建管处牵头，组织召开工作专班座谈研讨会，讨论相关要点和征求《江苏办法》相关条文意见。二是编制组针对相关重点问题，前往厅公路中心等相关部门调研了解公路养护工程的管理现状和存在问题。三是厅建管处不定期组织推进会，对《江苏办法》初步成果进行了多次修改完善。

4、2024年6月开展了第一轮征求意见

对工作专班进行正式征求意见，针对省执法局、厅公路中心、江苏交通控股有限公司的反馈意见进行修改完善，2024年7月11日黄厅长组织召开了专班研讨会，研讨《江苏办法》条文修改。

5、2024年8月开展了第二轮征求意见

在第一轮意见修改完成后，面向全省各设区市及专班单位，进行第二轮征求意见并修改完善。2024年9月3日丁厅长组织召开了专班研讨会，研讨《江苏办法》条文修改，并要求各单位以单位名义反馈修改意见。

6、2024年9月开展了第三轮征求意见

在专班会议基础上，专班成员再次以单位名义进行了反馈意见，经过讨论与修改，形成了《江苏办法》（送审稿）。专班成员厅公路中心、省交通综合执法局道路局、省交通综合执法局质量局和江苏交通控股有限公司功能共反馈意见23条，拟采纳16条，部分采纳2条，暂不采纳5条。意见主要聚焦在管理职责划分和技术特别复杂与投资规模较大含义界定等方面。

管理职责方面，建议高速公路长大桥隧养护工程设计审批改为审查。依据《部办法》（修订）第三十四条，结合高速公路长大桥隧作为公路网中重点管养设施，《江苏办法》要求高速公路长大桥隧重点养护工程设计由交通运输主管部门负责审批。

技术特别复杂与投资规模较大含义界定方面，主要是建议技术复杂的不在正文中进行明确，以3000万元来界定投资规模较大的并不合适。《江苏办法》在正文中不对技术特别复杂和投资规模较大进行明确，后期省交通运输主管部门根据实际情况另行规定，并根据每年的实际情况进行调整。

# 三、编制内容

《江苏办法》初步拟定为9个章节54条和1个附则。9个章节分别为总则、养护工程分类、前期工作、计划编制、工程设计、工程施工、工程验收、监督检查。附则是养护工程细分目录。对《部办法》（修订）重点进行了以下方面的细化与深化：

1、明确与细化相关行业管理部门和单位的职责

《江苏办法》在《部办法》（修订）基础上，结合我省养护工程管理实际，进一步明确了交通运输主管部门、公路事业发展机构、高速公路经营管理单位和综合行政执法监督机构对公路养护工程的管理职责。

（1）行业主管部门职责（第五条）

省交通运输主管部门：

根据《江苏省公路条例》第二十五条，明确省交通运输主管部门主要职责是负责全省养护工程管理工作的指导、监督与检查。

根据《部办法》（修订）第三十四条，高速公路长大桥隧养护工程设计文件应由省级交通运输主管部门或公路管理机构审批。同时高速公路长大桥隧作为路网中关键节点，需要进一步加强管理。明确省交通运输主管部门负责高速公路长大桥隧重点养护工程的设计审批与竣工验收等工作。

此外，为进一步明确长大桥隧所指的桥隧，结合《公路长大桥隧养护管理和安全运行若干规定》第二条规定，长大桥隧目录由各省级交通运输主管部门根据管理实际确定，并及时更新。明确此条款长大桥隧具体指在长大桥隧目录中的桥隧，长大桥隧目录由省级交通运输主管部门根据管理实际确定，并及时更新。

市交通运输主管部门：

根据《江苏省公路条例》和《江苏省交通运输领域省与市县财政事权和支出责任划分改革方案》，明确市交通运输主管部门负责本行政区域内普通国省道、以市为主投资建设运营高速公路和以社会资本投资建设运营高速公路的养护工程行业管理。主要职责包括组织协调和监督检查等工作。

（2）公路事业发展机构（第六条）

根据《江苏省公路条例》第二十五条，国道、省道的养护由省和设区的市交通运输主管部门所属的公路养护管理机构负责，具体职责划分由省人民政府确定。并结合省公路事业发展机构三定方案和公路养护工程管理现状，明确省市公路事业发展机构的职责：

省公路事业发展机构：具体负责组织拟订并监督实施普通国省道养护工程计划，负责普通国省道养护工程监督检查工作，负责普通国省道养护工程设计的审查，负责普通国省道养护工程的验收等。

市公路事业发展机构：具体负责本行政区域内普通国省道养护工程实施和管理工作。主要包括工程招标、前期工作、计划编制、工程设计、工程施工和工程验收等相关工作的组织与实施。

此外，根据《江苏省普通国省道管理办法》第四条规定，部分重要国省道建设、养护项目由省交通运输主管部门组织实施。增加了部分重要国省道养护项目由省交通运输主管部门组织实施的规定。对重点与特殊情况下普通国省道养护工程进行托底性的规定。

（3）高速公路经营管理单位（第七条）

根据《江苏省高速公路条例》第五条，取得高速公路收费权的经营企业以及利用贷款、集资建成高速公路经批准收取车辆通行费的事业单位依法从事高速公路投资建设以及收费、经营、养护、清障等活动，其合法权益受法律保护。结合我省目前高速公路养护工程管理，明确江苏交通控股有限公司及其下辖的高速公路经营管理单位、以市为主投资建设运营高速公路经营管理单位和其它以社会资本投资建设运营高速公路经营管理单位（以下简称“高速公路经营管理单位”）具体负责所辖高速公路养护工程的工程招标、前期工作、计划编制、工程设计、工程施工、工程验收和监管检查等工作。

（4）综合执法监督机构（第八条）

根据《江苏省高速公路条例》和省级交通运输综合行政执法监督机构（以下简称“省综合执法监督机构”）三定方案，省综合执法监督机构依据法律法规，负责全省高速公路养护工程的执法监督工作，指导普通国省道养护工程的执法监督工作。具体负责高速公路长大桥隧重点养护工程的质量监督。

根据江苏普通国省道养护工程部分项目会向市交通建设工程监督机构办理工程质量监督手续的现状，结合《江苏办法》加强养护工程管理的目的，明确设区的市交通建设工程监督机构依据法律法规，具体承担本行政区域内所管辖的国省道养护工程工程质量监督的相关工作。

2、加强对高速公路养护工程的管理

根据《部办法》（修订）第三十四条，在《江苏办法》第五条省级交通运输主管部门负责高速公路长大桥隧重点养护工程的设计审批与竣工验收的基础上，《江苏办法》对高速公路长大桥隧重点养护工程的分类、设计、验收、监督等进行了细化规定，形成了对高速公路长大桥隧养护工程的闭环管理。

明确分类含义（第十四条）：长大桥隧重点养护工程是指技术特别复杂的；投资规模较大的；具有重大政治、经济意义的；对路网安全畅通运行十分重要的长大桥隧的养护工程。

加强设计审批（第三十三条）：明确规定高速公路长大桥隧重点养护工程设计文件由省级交通运输主管部门审批。

加强工程验收（第四十四、四十五条）：明确规定高速公路长大桥隧重点养护工程按照交工验收和竣工验收两阶段执行。交工验收由高速公路经营管理单位负责组织，竣工验收由省交通运输主管部门负责组织。

加强监督管理（第五十一条）：明确规定高速公路长大桥隧重点养护工程开工前需办理质量监督手续，省级综合执法监督机构加强监督。

3、鼓励推行江苏特色养护品牌建设

根据《江苏办法》促进打造“苏式养护”品牌的目的，《江苏办法》在总则中加入总体性鼓励条款，在公路养护工程各个环节中加入了江苏特色养护品牌建设的措施。

总则：第四条基本原则中加入数智赋能、创新驱动原则；第十一条增加了加强养护工程的品牌建设和样板打造的规定；第十二条增加了鼓励公路养护工程积极应用新技术、新工艺、新材料和新设备的规定。

招投标：第十五条增加了可将一个片区、整条线路或多专业的多个公路养护工程打包招标的规定。

前期工作：第十八条推广应用自动化、智能化快速检测和监测设备开展检测工作，并建立健全公路基础设施数字模型。

计划编制：第二十六条增加鼓励长周期、整线化以及科学组织下的集中化养护等养护管理新模式的规定。

工程设计：第二十七条采用长周期绩效养护机制的养护工程，设计阶段应符合长周期绩效养护机制相关规定。第三十条增加了积极探索将数字化技术运用到养护工程设计工作中，鼓励在养护工程设计文件中包括数字化设计内容。

工程施工：第四十条鼓励公路养护工程施工过程中积极应用新一代数字化技术。鼓励探索公路养护施工智慧化和绿色化技术。鼓励公路养护工程同步建立数字模型，逐步实现在役公路数字化。

4、规范和优化江苏养护工程管理的经验做法，对《部办法》相关条文进行细化

根据江苏公路养护工程管理实际，《江苏办法》对《部办法》部分条文进行细化，解决养护工程管理的实际问题，固化江苏养护工程管理的一些经验做法，提升江苏公路养护工程管理的规范性。

优化了招投标的规定：为进一步促进养护市场化的健康发展，第十五条规定路基路面、桥梁、隧道（土建）、交通安全设施养护工程施工应当由取得公路养护作业单位资质的单位承担。公路养护工程项目的招标和政府采购，不得设置排他性、歧视性和倾向性等保护条款。

加强养护工程项目库的应用：为加强养护工程项目库管理，提升养护工程计划与养护工程项目库的匹配性。第二十一条规定列入项目库管理的养护工程项目视同立项。项目库根据工程进展和养护工程前期工作情况动态更新。第二十二条规定公路事业发展机构、高速公路经营管理单位编制养护工程计划，计划项目从项目库中选择。

明确动态设计实施条件：针对江苏养护工程中动态设计与设计变更区分不清晰，养护工程实施中难以操作的问题。根据江苏养护工程开展的实际情况，《江苏办法》第三十五对动态设计进行了细化的规定，实行动态设计的公路养护工程需满足以下条件：（1）设计文件有预先考虑动态设计情况；（2）设计变动不属于重大设计变更；（3）实施计量支付；（4）需市公路事业发展机构或高速公路经营管理单位组织养护工程设计单位、养护工程施工单位、养护监理单位或技术咨询单位等各养护工程相关方形成一致同意动态设计的现场会议纪要、工作联系单和动态设计方案。第三十六条对设计变更进行了界定，公路养护工程设计变更分为重大设计变更和一般设计变更。具有下列情形之一的属于重大变更，其余情形均属于一般设计变更：（1）工程位置、路线及里程长度调整较大的；（2）影响质量安全的关键性设计方案发生变化，防护等级变化的；（3）大桥、特大桥桥梁结构形式与宽度变化的，特殊结构桥梁、长大隧道主要受力构件加固方案变化的；（4）变更后总费用累计超过原施工图预算批复的。

明确了应急养护工程的规定：为进一步规范和加强应急养护工程的管理，第四十三条规定公路应急养护工程在得到市公路事业发展机构或高速公路经营管理单位批准后可直接委托有相应养护资质、信用良好的作业、监理单位组织实施。在突发事件或紧急情况下，市公路事业发展机构或高速公路经营管理单位应立即进场处置，同时按有关规定及时上报及处理。市公路事业发展机构或高速公路经营管理单位与养护作业单位现场确定技术方案，并组织实施。应急处置结束后，养护作业单位应将应急养护工程有关材料（影像资料、施工方案、工程量、费用清单等）编制成应急养护工程实施报告，在30天内上报应急养护工程费用。市公路事业发展机构或高速公路经营管理单位组织审定。

明确养护工程可以质量报监：为进一步加强养护工程的管理，结合目前部分普通国省道养护工程项目存在质量报监的情况。第五十一条技术复杂程度高或投资规模较大的公路养护工程，市公路事业发展机构、高速公路经营管理单位可参照公路建设工程质量监督的相关规定，向设区的市交通建设工程监督机构办理质量监督手续。