附件                          补短板主要领域、重点事项及阶段目标

| 序号 | 主要领域 | 重点事项 | 工作目标 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2020年 | 2018年 |
| 一 | 基础设施 |  |  |  |
| （一） | 交通 |  |  |  |
| 1 |  | 铁路路网总规模偏小，苏北苏中铁路发展滞后 | 全省营运里程达到4000公里以上，苏北苏中地区新增营运里程1000公里以上 | 全省营业里程达到3000公里以上，苏北苏中地区新增营业里程250公里以上 |
| 2 |  | 铁路过江通道能力不足 | 新增2条过江通道 | 推进沪通铁路长江大桥、连淮扬镇铁路五峰山长江大桥建设 |
| 3 |  | 港口公用泊位能力不足，部分进港航道等级不高，集疏运体系不完善 | 集疏运公路、铁路满足港口吞吐能力需求 | 集疏运公路基本满足港口需求，新增万吨级以上公用泊位10个，建成5－15万吨级进港航道4条、连云港港30万吨级航道 |
| 4 |  | 内河干线航道超过2/5未达标 | 达标率达到75% | 达标率达到67.8% |
| 5 |  | 过江通道和部分国家高速公路通过能力不足 | 新增高速公路通车里程500公里、过江通道3座 | 新增高速公路通车里程200公里 |
| 6 |  | 欠发达地区路网连通度偏低 | 新改建苏北农村公路1万公里，完成农村公路提标升级工程 | 新改建苏北农村公路6000公里 |
| 7 |  | 机场配套设施陈旧，功能不完善 | 全面完成机场配套设施改造提升 | 完成南通兴东机场、盐城南洋机场、徐州观音机场、淮安涟水机场等改扩建工程，开工建设连云港机场迁建工程 |
| （二） | 水利 |  |  |  |
| 1 |  | 流域性防洪除涝骨干工程尚未全面建成 | 淮河水系洪泽湖及下游保护区防洪标准达到100年一遇，长江、太湖、沂沭泗及海堤巩固50年一遇防洪标准 | 淮河水系洪泽湖及下游保护区防洪标准基本达到100 年一遇，长江、太湖、沂沭泗及海堤达到50年一遇防洪标准 |
| 2 |  | 区域性洪涝防御能力不足 | 区域骨干河道防洪标准基本达到20年一遇以上；除涝标准苏南地区达到10－20年一遇、苏中地区达到10年一遇、苏北地区达到5－10年一遇 | 区域骨干河道防洪标准基本达到20年一遇；除涝标准苏南地区达到10－20年一遇、苏中地区达到5－10年一遇、苏北地区达到5－10年一遇 |