江苏省人民政府办公厅文件

苏政办发〔2006〕21号

省政府办公厅关于印发2006年

太湖流域长江流域水污染防治工作要点的通知

各市、县人民政府，省各委、办、厅、局，省各直属单位：

《2006年江苏省太湖流域水污染防治工作要点》和《2006年江苏省长江流域水污染防治工作要点》已经省政府同意，现印发给你们，请结合各地实际，认真贯彻实施。

二○○六年三月二十八日

2006年江苏省太湖流域

水污染防治工作要点

2006年，我省太湖流域水污染防治工作要贯彻落实环保优先指导方针，以保护饮用水源安全、改善太湖上游地区和省界河流水质为重点，继续深入开展太湖流域水环境综合整治，促进太湖流域地区经济社会可持续发展。

一、编制太湖流域水污染防治“十一五”规划

根据国家环保总局统一部署，在我省《太湖流域水污染防治“十一五”规划（初稿）》基础上，由省环保厅牵头组织太湖流域四市和省有关部门，进一步研究确定水质目标、污染物排放总量控制目标、治污工程内容以及重点科研项目，抓紧编制规划并按程序报批。规划批准实施以后，流域各市和省各有关部门要抓紧编制具体实施方案。

二、加快转变经济增长方式

（一）加快产业结构调整步伐。以印染、化工等行业为重点，加快实施产业结构调整。一是巩固和发展印染行业一级排放标准达标成果。尚未达到一级排放标准的，今年上半年要全部完成治理任务，已经完成的要全面组织验收。严格把好新建印染企业审批关，凡达不到一级排放标准要求或超过环境容量的项目一律不予审批。二是开展化工行业污染综合整治。采取提高准入门槛、集中控制污染、提高排放标准、关闭不符合环保要求的企业等措施，对化工行业进行污染综合整治。二季度完成不符合环保要求的化工企业关闭工作，三季度完成化工行业地方排放标准制定工作，并组织实施，限期达标。三是推广酒精、化肥行业污染治理经验，力争行业治理初见成效。

（二）大力发展循环经济。按照《江苏生态省建设规划纲要》、《江苏省循环经济发展规划》要求，继续推进太湖流域循环经济试点工作，扩大试点范围，促进区域经济增长方式的转变。

（三）积极推行清洁生产审核。太湖流域四市要制定今后5年的清洁生产审核计划，完成好今年工作任务。“十五”期间已完成审核的企业要实施清洁生产方案。

三、实施饮用水源保护工程

（一）参与编制《江苏省饮用水源保护规划》。根据国家环保总局的统一部署，组织编制《江苏省饮用水源保护规划》中有关太湖流域的内容。

（二）划定生活饮用水地表水源保护区。组织太湖流域各地重新划定饮用水源保护区，明确一、二级保护区范围和保护要求，确定备用水源，制定完善应急预案。

（三）限期清理整治保护区内污染源。按照有关法律、法规规定，由有关市、县政府限期清理整治保护区内各类污染源。

（四）建设集中式饮用水源水质自动监测站。省环保厅统一编制太湖地区饮用水源地水质自动监测站建设方案，太湖流域四市分别建成1－2个集中式饮用水源地自动监测站。实行饮用水源地水质周报制度。

四、实施主要出入湖河流和行政交界河流污染物削减计划

（一）开展太湖主要出入湖河流和行政交界河流水环境综合整治。编制实施整治方案，建立交界断面水质目标责任制，努力削减工业、农业、生活污染物入河量。各市分别有1－2条河流水质明显改善。昆山地区水环境整体明显改善。

（二）制定尾水输送工程方案。深入研究苏州浏河塘、望虞河西岸尾水通道、常州地区等尾水输送工程规划建设工作，由有关市政府会同省有关部门分别提出工程建设方案。

（三）推广“863”科研成果。在有条件的地区建设入湖河流、湖泊、饮用水源地的湿地生态工程。常州市重点建设好太滆运河－竺山湖生态湿地二期工程，无锡、苏州两市要选择1－2个地点建设示范工程。

五、加快城镇污水处理工程建设

（一）切实推进污水处理厂建设。目前列入太湖水污染防治“十五”计划的污水处理厂还有8个在建，分别为无锡的羊尖、安镇、丁蜀、张渚、周铁污水处理厂，常州的横山桥、漕桥、横林镇污水处理厂。要加快建设进度，力争年内建成投运。已建成的污水处理厂要完善配套管网，尽快组织竣工验收。

（二）抓紧制定“十一五”污水处理厂建设规划。省建设厅、发展改革委、环保厅等部门，要依据全省经济社会发展“十一五”规划，在统筹考虑城市发展需要、水环境容量等因素基础上，按照实事求是、优先处理生活污水等原则，完成“十一五”污水处理厂规划编制工作，明确建设布局、规模和工程项目，并督促各地认真贯彻实施。加快生活污水处理厂建设进度，加强城镇污水收集管网配套，提高生活污水处理率，切实削减生活污染。

（三）提高污泥集中处理率。各地要制定污泥集中处理设施建设规划，合理布局，加快建设。重点抓好印染、化工等行业污泥集中处理，推进污泥处置无害化、资源化。太湖流域四市要争取分别开工建设1座污泥集中处理设施。

六、加强环境监测与研究工作

开展太湖流域环境质量、环境容量、污染物排放总量研究，实施特殊污染物“说得清”基础工程。每月开展一次控制断面水质监测，全面掌握水质状况。每季度开展一次出入湖河流污染物总量监测，摸清入湖污染物总量。深入开展重点工业污染源总量监测，核实不同地区、行业超标排放率，摸清工业排污总量。

2006年江苏省长江流域

水污染防治工作要点

2006年，我省长江流域水污染防治工作要贯彻落实环保优先指导方针，认真实施《江苏省长江水污染防治条例》，以长江饮用水源水质保护为重点，加强沿江各类开发区环境管理，继续开展入江支流水环境综合整治，促进沿江地区经济社会可持续发展。

一、深化工业污染防治

（一）加快产业结构调整步伐。深入开展印染、化工、造纸、酿造、化肥等重点行业污染综合整治，加快调整产业结构。一是严格实行淘汰制度。对落后生产工艺、产品坚决予以淘汰，对不能稳定达标排放的企业实行停产整顿。二是严格执行产业政策和环保要求。鼓励发展低污染、无污染、节水和综合利用资源的项目，严格控制限制类工艺和产品，不得新上、转移、生产和采用国家明令禁止的工艺和产品。三是提高排放标准和准入门槛。沿江各地要抓紧开展印染企业限期治理，自2007年1月起，全面执行《江苏省纺织染整工业水污染物排放标准》（DB32/670－2004）。2006年三季度前完成化工行业地方排放标准的制定工作，并组织实施，限期达标。江南各地不得新上投资3000万元以下的化工项目，江北各地不得新上2000万元以下的化工项目。四是推广酒精、化肥行业污染治理经验，年内取得成效。

（二）加强沿江开发区环境管理。一是所有开发区都要开展区域环境影响评价，编制环境保护规划。二是加快开发区环境基础设施建设。重点抓好污水处理厂及其配套管网、集中供热、供气设施建设，做到环境基础设施建设与开发区建设同步规划、建设和使用。沿江开发区外围建设生态隔离带。三是发展循环经济，推行清洁生产。坚持集约发展，提高产业层次，走新型工业化道路，优先引进清洁生产和循环经济项目。积极开展循环经济试验区建设，使沿江开发区和工业园区成为可持续发展的示范区。2006年沿江各市分别选择1个以上开发区开展清洁生产和循环经济试点。四是制定环境污染事故应急预案。特别是各类化工园区必须作为重点，各地政府要督促其落实预案、落实措施、落实责任，并抓紧添置所需设施、装备，整合救援力量，提高对突发性污染事故的应急处置能力。

（三）积极推行污染企业清洁生产审核。沿江各市要制定今后5年的清洁生产审核计划，完成好今年工作任务。对超标排污或超环境容量排污的企业实行强制性清洁生产审核。

二、实施饮用水源保护工程

（一）参与编制《江苏省饮用水源保护规划》。根据国家环保总局的统一部署，组织编制《江苏省饮用水源保护规划》中有关长江流域的内容。

（二）划定生活饮用水地表水源保护区。重新划定饮用水源保护区，明确一、二级保护区范围和保护要求，确定备用水源，制定完善应急预案，确保饮用水源安全。

（三）限期清理整治保护区内污染源。按照有关法律、法规规定，由有关市、县政府限期清理整治保护区内各类污染源。

（四）建设集中式饮用水源水质自动监测站。省环保厅统一编制长江流域饮用水源地水质自动监测站建设方案，沿江各市分别建设1个以上集中式饮用水源地自动监测站。实行饮用水源地水质周报制度。

三、开展入江河流水环境综合整治

对2005年水质未达标的入江河流，沿江各市政府要编制水环境整治方案，于2006年6月前编制完成并组织实施，切实改善入江支流水质。

四、加快城镇污水处理工程建设

（一）制定“十一五”污水处理厂建设规划。省建设厅、发展改革委、环保厅等部门，要依据全省经济社会发展“十一五”规划，在统筹考虑城市发展需要、水环境容量等因素基础上，按照实事求是、优先处理生活污水等原则，完成“十一五”污水处理厂规划编制工作，明确建设布局、规模和工程项目，并督促各地认真组织实施。加快生活污水处理厂建设进度，加强污水收集管网配套，提高生活污水处理率，切实削减生活污染。

（二）提高污泥集中处理率。各地要制定污泥集中处理设施建设规划，合理布局，加快建设，推进污泥处置无害化、资源化。2006年沿江各市力争分别开工建设1座污泥集中处理设施。

五、加强环境监测与研究工作

开展长江流域环境质量、污染物排放总量研究，把摸清特殊污染物底数作为一项重要的基础工作来抓。每月开展一次长江干流和主要入江支流水质控制断面监测，全面掌握长江流域水质状况。每季度开展一次主要入江支流污染物总量监测，摸清入江总量。深入开展长江流域重点工业污染源总量监测，核实不同地区、行业超标排放率，摸清工业排污总量。逐步开展有机毒物监测。

六、加强自然保护区建设

继续加强南水北调东线调水源头扬州生态功能保护区、启东长江口北支湿地保护区以及镇江市长江豚类自然保护区建设。

附件：1. 2006年江苏省太湖流域水污染防治工作任务分解表

2. 2006年江苏省太湖流域城镇污水处理厂建设任务表

3. 2006年江苏省长江流域水污染防治工作任务分解表

4. 2006年江苏省长江流域城镇污水处理厂建设任务表

附件1：

2006年江苏省太湖流域水污染防治工作任务分解表

| 类 别 | 目标任务 | 要 求 | 责任部门和地区 |
| --- | --- | --- | --- |
| 环境质量、排污总量控制与研究 | 实施环境质量、污染物排放总量“说得清”基础工程 | 全面开展城乡水环境功能区监测，每月开展水质控制断面监测，每季度开展入湖河流总量监测。 | 省环保厅 |
| 规划编制 | 完成太湖流域水污染防治“十一五”规划编制 | 进一步研究确定水质目标和污染物排放总量、工程内容以及重点科研项目，完成“十一五”规划送审稿。 | 省环保厅和省有关部门， 太湖流域各市政府 |
| 工业污染防治 | 加快调整产业结构 | 巩固印染行业一级排放标准达标成果，全面开展化工行业污染综合整治，酒精、化肥行业治理见成效。出台化工行业地方标准并组织实施，限期达标。 | 太湖流域各市政府，省环保厅 |
|  | 发展循环经济 | 推进太湖流域各类循环经济试点工作，扩大试点面，促进区域经济增长方式的转变。 | 太湖流域各市政府，省经贸委、环保厅 |
|  | 推行污染企业清洁生产审核 | 完成“十五”扫尾工作，制定今后5年的清洁生产审核计划，完成今年任务。 | 太湖流域各市政府，省经贸委、环保厅 |
| 饮用水源保护 | 参与编制《江苏省饮用水源保护规划》 | 组织编制《江苏省饮用水源保护规划》中太湖流域有关内容。 | 省环保厅，太湖流域各市政府 |
|  | 划定生活饮用水地表水源保护区 | 重新划定饮用水源保护区，明确一、二级保护区范围和保护要求，确定备用水源，制定应急预案。 | 省环保厅、省有关部门，太湖流域各市政府 |
|  | 限期清理整治保护区内污染源 | 按照有关法律、法规要求，限期清理整治保护区内各类污染源。 | 太湖流域各市政府 |
|  | 建设集中式饮用水源水质自动监测站，实行饮用水源水质报告制度 | 省环保厅统一编制太湖地区饮用水源地水质自动监测站建设方案，流域各市分别建设1－2个集中式饮用水源地自动监测站。实施饮用水源地水质周报制度。 | 省环保厅、财政厅，太湖流域各市政府 |
| 主要出入湖河流环境综合整治 | 开展主要出入湖河流和交界河流水环境综合整治 | 编制并实施污染严重的出入湖河流和交界河流综合整治方案，建立水质目标责任制。各市争取有1－2条河流水质明显改善，昆山地区水环境要整体明显改善。 | 太湖流域各市政府 |
|  | 制定尾水输送工程方案 | 深入研究苏州浏河塘、望虞河西岸尾水通道、常州地区等尾水输送工程，提出工程方案。 | 省水利厅、环保厅，无锡、常州、苏州市政府 |
|  | 推广“863”科研成果 | 常州重点做好太滆运河－竺山湖生态湿地二期工程，无锡、苏州建设1-2个示范工程。 | 无锡、常州、苏州市政府 |
| 城镇生活污染治理 | 推进污水处理厂建设 | 列入“十五”计划的8个在建项目要加快建设进度，争取上半年建成。已建成的要完善管网配套，尽快组织竣工验收。 | 太湖流域各市政府，省建设厅、环保厅 |
|  | 制定“十一五”污水处理厂建设规划 | 编制完成“十一五”污水处理厂规划，明确污水处理厂建设布局、规模和工程项目。加快建设生活污水处理厂，加强管网配套，提高生活污水处理率。 | 太湖流域各市政府，省发展改革委、建设厅、环保厅 |
|  | 提高污泥集中处理率 | 制定污泥集中处理设施建设规划，流域各市力争分别开工建设1座污泥处理设施 | 太湖流域各市政府，省发展改革委、建设厅、环保厅 |

附件2：

2006年江苏省太湖流域城镇污水处理厂建设任务表

| 一、国家“十五”计划结转、2006年须完成的项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 地区 | 项目名称 | 建设规模（万吨/日） | 计划投资（万元） | 建成时间 |
| 1 | 无锡 | 羊尖污水处理厂 | 0.5 | 2000 | 2006年 |
| 2 | 无锡 | 安镇污水处理厂 | 0.5 | 2000 | 2006年 |
| 3 | 无锡 | 丁蜀镇污水处理工程 | 2.5 | 10000 | 2006年 |
| 4 | 无锡 | 张渚镇污水处理厂 | 0.5 | 2500 | 2006年 |
| 5 | 无锡 | 周铁镇污水处理厂 | 0.5 | 2500 | 2006年 |
| 6 | 常州 | 武进横山桥污水厂 | 1 | 1500 | 2006年 |
| 7 | 常州 | 武进横林镇北污水厂 | 2 | 1500 | 2006年 |
| 8 | 常州 | 武进漕桥污水处理厂 | 1 | 2500 | 2006年 |
| 二、其他须开工建设项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 地区 | 项目名称 | 建设规模（万吨/日） | 计划投资（万元） | 计划建成时间 |
| 1 | 苏州 | 苏州市区福星污水处理厂二期工程 | 10 | 13000 | 2008 |
| 2 | 苏州 | 苏州市区娄江污水处理厂二期工程 | 8 | 10900 | 2008 |
| 3 | 苏州 | 园区第二污水处理厂 | 15 | 36000 | 2008 |
| 4 | 苏州 | 吴中区城南污水处理厂 | 7.5 | 11000 | 2008 |
| 5 | 苏州 | 吴中区木渎污水厂扩建工程 | 2 | 3000 | 2008 |
| 6 | 苏州 | 常熟城北污水三期工程 | 3 | 4200 | 2008 |
| 7 | 苏州 | 昆山石牌污水处理厂 | 2 | 11000 | 2008 |
| 8 | 苏州 | 昆山吴淞江污水处理厂 | 1 | 9500 | 2008 |
| 9 | 苏州 | 太仓市城区污水处理厂续建工程 | 2 | 8200 | 2008 |

| 10 | 苏州 | 南郊污水处理厂 | 0.5 | 2100 | 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | 苏州 | 沙溪污水处理厂 | 1 | 4600 | 2008 |
| 12 | 无锡 | 无锡市城北污水处理厂三期工程 | 5 | 24000 | 2007 |
| 13 | 无锡 | 江阴澄西污水处理厂二期工程 | 5 | 7395 | 2006 |
| 14 | 无锡 | 太湖湾雪堰污水处理厂一期工程 | 0.75 | 3500 | 2007 |
| 15 | 无锡 | 龙澄污水处理厂二期工程 | 3 | 3834 | 2008 |
| 16 | 镇江 | 句容污水处理厂一期二步工程 | 2.5 | 4300 | 2008 |

附件3：

2006年江苏省长江流域水污染防治工作任务分解表

| 类 别 | 目标任务 | 要 求 | 责任部门和地区 |
| --- | --- | --- | --- |
| 环境质量、排污总量控制与研究 | 加强环境质量、污染物排放总量、特殊污染物摸清底数基础工作 | 全面开展城乡水环境功能区监测，每月开展一次长江干流和主要入江支流水质控制断面监测，每季度开展入江河流污染物排放总量监测，开展有机毒物监测。 | 省环保厅 |
| 工业污染防治 | 加快调整工业产业结构 | 深入开展印染、化工、造纸、酿造、化肥等重点行业综合整治，严格实施淘汰制度，严格执行产业政策和环保要求，提高印染化工企业污水排放标准和行业准入门槛，进一步推广酒精、化肥行业治理经验。 | 沿江各市政府 |
|  | 提高开发区环境保护水平 | 所有开发区都要开展区域环境影响评价，编制环境保护规划，加快环境基础设施建设，推行清洁生产，发展循环经济。沿江各市要选择1个以上开发区开展清洁生产和循环经济试点。各开发区编制环境污染事故应急预案，落实安全防范措施，切实提高应急处置能力。 | 沿江各市政府，省经贸委、省环保厅 |
|  | 推行污染企业清洁生产审核 | 制定今后5年清洁生产审核计划，完成今年任务。对一批企业开展强制清洁生产审核。 | 沿江各市政府，省经贸委、环保厅 |
| 饮用水源保护 | 编制《江苏省饮用水源保护规划》 | 组织编制《江苏省饮用水源保护规划》中有关长江流域内容。 | 省环保厅，沿江各市政府 |
|  | 划定生活饮用水地表水源保护区 | 重新划定饮用水源保护区，明确一、二级保护区范围和保护要求，确定备用水源，制定应急预案。 | 省环保厅和省有关部门，沿江各市政府 |
|  | 限期清理整治保护区内污染源 | 各地政府按照有关法律、法规的要求，限期清理整治保护区内各类污染源。 | 沿江各市政府 |
|  | 建设集中式饮用水源水质自动监测站，实行饮用水源水质报告制度 | 省环保厅统一编制长江流域饮用水源地水质自动监测站建设方案，沿江各市建成1－2个集中式饮用水源地自动监测站。实行饮用水源地水质周报制度。 | 省环保厅、财政厅，沿江各市政府 |
| 入江河流水环境综合整治 | 开展水质超标的入江河流水环境综合整治 | 编制入江河流水环境综合整治方案，于2006年6月前将方案上报省有关部门并着手组织实施。 | 沿江各市政府 |
| 城镇生活污染治理 | 制定“十一五”污水处理厂建设规划 | 编制完成“十一五”污水处理厂规划，明确建设布局、规模和工程项目，加快建设生活污水处理厂，加强管网配套，提高生活污水处理率。 | 沿江各市政府，省发展改革委、建设厅、环保厅 |
|  | 提高污泥集中处理率 | 制定污泥集中处理场建设规划，沿江各市力争分别开工建设1座集中处理设施。 | 沿江各市政府，省发展改革委、建设厅、环保厅 |
| 生态保护 | 建设自然保护区 | 继续开展南水北调源头扬州生态功能保护区、启东长江口北支湿地保护区和镇江市长江豚类自然保护区建设。 | 省环保厅，扬州、镇江、南通市政府 |

附件4：

2006年江苏省长江流域城镇污水处理厂建设任务表

| 序号 | 地区 | 项目名称 | 建设规模 （万吨/日） | 计划投资（万元） | 计划建成时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 南京 | 南京市城东污水厂二期扩建工程 | 10 | 38505 | 2008 | 埋设45公里污水管 |
| 2 | 南京 | 南京市仙林污水处理工程一期工程 | 5 | 33000 | 2007 | 含白象、仙鹤片区管网 |
| 3 | 扬州 | 仪征市青山综合污水处理厂一期工程 | 2.5 | 12391 | 2008 | 总规模10万吨/日，一期2.5万吨/日；污水收集管网总长85.5公里，其中一期37.5公里 |
| 4 | 泰州 | 泰州市第二（城南）污水处理厂一期工程 | 2 | 7923 | 2006 | 收集处理长江以北，引江河以东的高港区及滨江工业园区污水集中处理 |
| 5 | 泰州 | 靖江城区污水处理厂一期续建工程 | 2 | 9500 | 2008 |  |
| 6 | 南通 | 南通观音山污水处理厂一期工程 | 2.5 | 5207 | 2007 | 总规模5万吨/日 |
| 7 | 南通 | 如东县城市污水处理厂扩建工程 | 2 | 2645 | 2007 | 总规模4万吨/日 |
| 8 | 南通 | 如皋市污水处理厂工程二期工程 | 2 | 6490 | 2008 | 总规模4万吨/日 |

主题词：环保  太湖流域  长江流域  水污染△  防治  通知

抄送：省委各部委，省人大常委会办公厅，省政协办公厅，省法院，省检察院，省军区。

江苏省人民政府办公厅	2006年3月30日印发

共印1050份