江苏省人民政府办公厅文件

苏政办发〔2004〕28号

省政府办公厅转发省水利厅等部门

苏锡常地区2004年地下水封井限采

及区域供水建设计划的通知

各有关市、县人民政府，省各委、办、厅、局，省各直属单位：

省水利厅、建设厅、国土资源厅《苏锡常地区2004年地下水封井、限采及区域供水建设计划》已经省人民政府批准，现转发给你们，请结合当地实际，认真贯彻执行。

二○○四年四月十二日

苏锡常地区2004年度地下水

封井、限采及区域供水建设计划

（省水利厅 省建设厅 省国土资源厅 2004年4月）

自2000年8月26日省人大常委会《关于在苏锡常地区限期禁止开采地下水的决定》颁布实施以来，苏锡常地区各级人民政府和各有关部门高度重视，从保障苏锡常地区经济社会可持续发展的高度出发，深入宣传发动，明确禁采责任，落实各项措施，加快区域供水工程建设，地下水禁采阶段性目标顺利完成。

一、主要禁采及区域供水建设工作成效

截止2003年底，苏锡常三市累计封井4187眼，占整个封井任务的87.43%，其中超采区3193眼，非超采区994眼。至2003年底，超采区除55眼特种行业用水深井经省苏锡常地区地下水资源管理联席会议批准暂不封填，32眼深井因城市规划区调整、村庄整体合并、企业搬迁延期封填外，其余深井已全部封填，超采区实际封井数占应封井数的99.02%，按期完成了省人大常委会规定的“2003年底前超采区全面禁采”的目标任务。地下水年开采量已从2000年的2.88亿立方米压缩到2003年的0.8882亿立方米，比禁采前减少2亿立方米。禁采以来苏锡常地区共完成区域供水投资45亿元，新增供水能力116万吨/日，铺设供水主管道1463公里，完成了对211个乡镇的供水，铺设进村入户管线13143.7公里，完成了2379个行政村供水，惠及乡镇及农村居民560.14万人，广大农民群众在较短的时间内喝上了放心水、优质水，城乡工业用水和生活用水的保障率也大大提高，满足了经济社会发展对水资源需求量的不断增加，提高了区域水资源承载能力。三年来的实践充分表明：苏锡常禁采和区域供水的实施，改善了区域的地质环境和投资环境，改善了城乡居民生活用水质量，提高了可持续发展能力，对“两个率先”战略目标的实现具有全局性和战略性的作用。

二、2004年度封井和限采及区域供水建设计划

（一）地下水封井计划。经三年禁采以后，截止2003年底，苏锡常地下水禁采区的封井任务还剩558眼，其中超采区因城市规划区调整、村庄整体合并、企业搬迁延期封填的32眼，非超采区526眼。根据省人大常委会的决定要求，2004年计划封填287眼，其中超采区32眼，非超采区255眼。苏州市为207眼，其中超采区20眼，非超采区187眼；无锡市37眼，全部为非超采区深井；常州市43眼，其中超采区12眼，非超采区31眼。

（二）地下水开采计划。2004年苏锡常三市地下水开采计划为4435万立方米，比上年压缩5600万立方米。其中苏州市3234万立方米；无锡市566万立方米；常州市635万立方米。

（三）区域供水建设计划。2004年有封井任务的镇村全面接通地表水源自来水，新增日供水能力65万立方米，到镇主管网建设357.64公里，常州市区、吴江市、吴中区完成到32个镇主管网延伸任务铺设到村管线2864公里，完成506个行政村的供水，总投资22.51亿元。

三、加强对禁采工作的组织领导

实施苏锡常地区地下水禁采，是实现经济社会可持续发展的一项重大举措。2004年度地下水封井任务虽然比前两年数量减少，但都分布在广大农村，供水基础条件差，镇村管网延伸距离长，水源替代难度加大，禁采工作任务仍然非常艰巨。各地必须高度重视，进一步落实禁采责任，突出抓好镇村以下管网建设，确保按期完成年度封井任务。

附表：1. 2004年苏锡常地区地下水封井计划

2. 2004年苏锡常地区区域供水建设计划

3. 2004年苏锡常地区地下水开采计划

附表1：

2004年苏锡常地区地下水封井计划

| 地 区 |  | 深井总数 |  |  | 2003年底前封井数 |  |  | 剩余深井数 |  |  |  | 2004年封井计划 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 小计 | 超采区 | 非超采区 | 小计 | 超采区 | 非超采区 小计 | 小计 | 超采区 | 非超采区 | 小计 |  | 超采区 | 非超采区 |
| 苏州市 | 合计 | 2798 | 1657 | 1141 | 2342 | 1608 | 734 | 407 | 20 | 387 | 207 |  | 20 | 187 |
|  | 市区 | 427 | 427 |  | 416 | 416 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 |  | 4 |  |
|  | 吴中区 | 134 | 104 | 30 | 119 | 101 | 18 | 12 | 0 | 12 | 8 |  |  | 8 |
|  | 相城区 | 218 | 153 | 65 | 194 | 149 | 45 | 18 | 0 | 18 | 9 |  |  | 9 |
|  | 吴江 | 383 | 232 | 151 | 342 | 216 | 126 | 34 | 12 | 22 | 24 |  | 12 | 12 |
|  | 太仓 | 450 | 157 | 293 | 335 | 153 | 182 | 107 | 0 | 107 | 45 |  |  | 45 |
|  | 昆山 | 219 |  | 219 | 125 | 0 | 125 | 88 | 0 | 88 | 38 |  |  | 38 |
|  | 常熟 | 390 | 231 | 159 | 327 | 231 | 96 | 60 | 0 | 60 | 34 |  |  | 34 |
|  | 张家港 | 577 | 353 | 224 | 484 | 342 | 142 | 84 | 4 | 80 | 45 |  | 4 | 41 |
| 无锡市 | 合计 | 1100 | 838 | 262 | 1006 | 827 | 179 | 73 | 0 | 73 | 37 |  |  | 37 |
|  | 城区 | 79 | 79 |  | 79 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  | 滨湖区 | 29 | 5 | 24 | 24 | 5 | 19 | 5 | 0 | 5 | 2 |  |  | 2 |
|  | 江阴市 | 465 | 303 | 162 | 410 | 300 | 110 | 47 | 0 | 47 | 22 |  |  | 22 |
|  | 锡山区 | 217 | 174 | 43 | 197 | 170 | 27 | 13 | 0 | 13 | 8 |  |  | 8 |
|  | 新区 | 57 | 40 | 17 | 50 | 40 | 10 | 5 | 0 | 5 | 3 |  |  | 3 |
|  | 惠山区 | 253 | 237 | 16 | 246 | 233 | 13 | 3 | 0 | 3 | 2 |  |  | 2 |
| 常州市 | 合计 | 933 | 785 | 148 | 839 | 758 | 81 | 78 | 12 | 66 | 43 |  | 12 | 31 |
|  | 市区 | 503 | 459 | 44 | 477 | 450 | 27 | 17 | 0 | 17 | 9 |  |  | 9 |
|  | 武进区 | 430 | 326 | 104 | 362 | 308 | 54 | 61 | 12 | 49 | 34 |  | 12 | 22 |
| 总计 |  | 4831 | 3280 | 1551 | 4187 | 3193 | 994 | 558 | 32 | 526 | 287 |  | 32 | 255 |
| 注：剩余深井数中已扣除86眼特种行业用水深井。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附表2：

2004年度苏锡常地区区域供水建设计划

| 地 区 |  | 2004年度建设计划 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 到镇 主管道 | 受益 乡镇 | 水厂 | 投资 | 到村管线 | 受益 行政村 | 受益 人口 |
|  |  | 公里 | 个 | 万吨/日 | 亿元 | 公里 | 个 | 万人 |
| 常 州 | 市区 | 50 | 6 |  | 0.8 |  |  | 13 |
|  | 武进区 |  |  | 22 | 4.5 | 380 | 190 | 90 |
| 无 锡 | 锡山区 |  |  |  | 1.9 | 1100 | 86 | 17.69 |
|  | 惠山区 |  |  |  | 0.44 | 34.9 | 18 | 1.8 |
|  | 江阴市 | 41 |  | 20 | 2.16 | 483 | 62 | 10 |
| 苏 州 | 吴中区 | 32 | 3 | 20 | 2 |  | 25 | 8 |
|  | 昆山市 | 18 |  | 15 | 1.08 |  |  | 8.1 |
|  | 太仓市 |  |  | 10 | 0.25 |  |  |  |
|  | 吴江市 | 170 | 23 | 30 | 6 |  |  | 100 |
|  | 常熟市 | 36.64 |  | 10 | 0.88 | 278 |  |  |
|  | 张家港 | 10 |  | 20 | 2.5 | 588 | 125 | 22 |
|  | 合 计 | 357.64 | 32 | 147 | 22.51 | 2863.9 | 506 | 270.59 |

备注：无锡市、苏州市、苏州工业园区、苏州新区、相城区已完成到镇管网建设任务，要加大城乡管网改造的力度。

附表3：

2004年苏锡常地区地下水开采计划

单位：万立方米

| 地 区 |  | 2003年开采计划 |  |  | 2004年开采计划 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 总量 | 超采区 | 非超采区 | 总量 | 超采区 | 非超采区 |
| 苏州市 | 合计 | 6380 | 2220 | 4160 | 3234 | 539 | 2695 |
|  | 市区 | 400 | 400 |  | 160 | 160 |  |
|  | 吴中区 | 300 | 200 | 100 | 93 | 28 | 65 |
|  | 相城区 | 330 | 220 | 110 | 175 | 95 | 80 |
|  | 常熟市 | 950 | 350 | 600 | 400 |  | 400 |
|  | 张家港 | 1850 | 550 | 1300 | 850 | 100 | 750 |
|  | 昆山市 | 700 |  | 700 | 420 |  | 420 |
|  | 吴江市 | 400 | 200 | 200 | 256 | 126 | 130 |
|  | 太仓市 | 1450 | 300 | 1150 | 880 | 30 | 850 |
| 无锡市 | 合计 | 1755 | 1045 | 710 | 566 | 81 | 485 |
|  | 城区 | 5 | 5 |  |  |  |  |
|  | 滨湖区 | 30 | 5 | 25 | 15 |  | 15 |
|  | 江阴市 | 1000 | 400 | 600 | 430 | 30 | 400 |
|  | 锡山区 | 200 | 150 | 50 | 76 | 26 | 50 |
|  | 新区 | 50 | 35 | 15 | 15 |  | 15 |
|  | 惠山区 | 470 | 450 | 20 | 30 | 25 | 5 |
| 常州市 | 合计 | 1900 | 1500 | 400 | 635 | 255 | 380 |
|  | 城区 | 1100 | 1100 |  | 260 | 160 | 100 |
|  | 武进区 | 800 | 400 | 400 | 375 | 95 | 280 |
| 总 计 |  | 10035 | 4765 | 5270 | 4435 | 875 | 3560 |

主题词：水利  地下水△  计划  通知

抄送：省委各部委，省人大常委会办公厅，省政协办公厅，省法院，省检察院，省军区。

江苏省人民政府办公厅	2004年4月13日印发

共印500份