江苏省人民政府办公厅文件

苏政办发〔2007〕71号

省政府办公厅关于下达2007年度

全省农村环境综合整治目标任务的通知

各市、县人民政府，省各委、办、厅、局，省各直属单位：

为扎实推进全省农村环境综合整治工作，促进社会主义新农村建设，经省政府领导同意，现就各市和省有关部门2007年度农村环境综合整治目标任务通知如下：

一、各市政府2007年度农村环境综合整治目标任务

（一）制定本市“十一五”农村环境综合整治规划，并抄送省环委会。做好所辖县（市、区）“十一五”农村环境综合整治规划编制的督促指导工作。

（二）按照全省农村环境综合整治现场会精神和各地“十一五”农村环境综合整治规划总体目标要求，制定2007年度农村环境综合整治工作计划。

（三）围绕“2010年全省所有村庄开展农村环境综合整治”的目标要求，2007年底前完成所辖四分之一行政村整治任务。

（四）协助省有关部门抓好省政府审定公布的200个农村环境综合整治试点村的环境综合整治工作。

（五）组织实施“组保洁、村收集、镇（乡）转运、县（市、区）处理”垃圾一体化处置模式。

（六）选择3—5个不同类型的行政村，因地制宜开展农村生活污水处理示范工程试点。

（七）按照《省政府办公厅关于转发省卫生厅等部门江苏省农村改厕工作管理办法的通知》（苏政办发〔2007〕45号）要求，组织实施当地农村改厕工作，落实地方补助资金，按时完成农村改厕任务：南京市3万座；无锡市1万座；徐州市10万座；常州市4万座；苏州市1万座；南通市3万座；连云港市2.5万座；淮安市6万座；盐城市5万座；扬州市4万座；镇江市5万座；泰州市6万座；宿迁市5.5万座。

二、省各有关部门2007年度农村环境综合整治目标任务

（一）省财政厅。落实2007年度农村环境综合整治“以奖代补”资金及有关项目资金。

（二）省建设厅。会同省环保、农林、水利、卫生等部门完成省政府审定公布的200个农村环境综合整治试点村的环境综合整治工作；在全省指导推行“组保洁、村收集、镇转运、县处理”垃圾一体化处置模式；抓好农村生活污水相对集中处理设施建设试点工作。新（翻）建房配套改厕5.7万座。

（三）省水利厅。疏浚农村河道淤积土方3.5亿立方米。其中，疏浚县乡河道2918条11360千米，疏浚淤积土方2亿立方米，疏浚村庄河塘淤积土方1.5亿立方米。在徐州、连云港、盐城、扬州等地实施农村饮水安全项目6个，解决22.32万农村人口饮水安全问题。

（四）省农林厅。建设规模化畜禽养殖场沼气治理工程150处；新建农村“一池三改”户用沼气工程8万处、秸秆气化集中供气工程20处；建成10个生态农业县；建成无公害农产品基地300万亩、绿色食品基地50万亩、有机食品基地50万亩。

（五）省卫生厅。组织协调各地各部门完成农村改厕56万座，卫生户厕普及率达61%。

（六）省环保厅。组织协调全省农村环境综合整治工作，指导各市、县（市、区）编制规划和实施方案；组织相关部门做好督办及考核工作；按照《江苏省农村地表水环境质量监测实施方案》，对全省农村地表水实施定期监测；按照省政府要求开展全省土壤污染状况调查；按照《江苏省农村工业污染源整治方案》，加强对农村工业污染源整治力度，确保污染治理设施运行正常、达标排放污染物；指导各市、县加强对镇村集中式饮用水源地的监管，保证饮用水安全；加强农村环境保护宣传教育，年底发布农村地表水环境质量状况公报。

（七）省林业局。完成全省造林面积150万亩，其中成片造林90万亩，“四旁”植树1亿株。全面启动村庄绿化，编制村庄绿化规划。

三、有关工作要求

农村环境综合整治涉及面广、工作要求高，必须切实加强组织领导，落实各项政策措施，加大人力物力财力投入，扎实向前推进，确保取得实效，让农民群众得益受惠。

（一）加强沟通协调。各级各有关部门要加强纵向横向的沟通协调，制定和实施“十一五”农村环境综合整治规划和年度计划时，要与全省农村环境综合整治规划相衔接，增强规划、计划的科学性和可操作性。

（二）落实建设资金。省有关部门按要求落实农村新五件实事工程、农村环境综合整治及相关工程的建设资金，省污染防治资金的10%也用于农村环境综合整治“以奖代补”，各级财政资金与相关项目必须以镇村布局规划为依据，落实到规划保留点上。各地要贯彻“工业反哺农业、城市支持农村”和“多予少取放活”的方针，按照省里统一的部署要求，尽快落实配套资金，建立“政府补助、部门帮助、社会赞助、农民自助”的多渠道投入机制，为农村环境综合整治提供资金保障。

（三）建立考核制度。上半年，省有关部门对部分县（市、区）和若干个行政村的整治情况进行抽查。在今年年底前，省有关部门将组织对全年工作进行考核。

附件：2007年全省农村环境综合整治试点村名单

二○○七年六月八日

附件：

2007年全省农村环境综合整治试点村名单

南京市（共10个）

溧水县：和凤镇乌飞塘村  晶桥镇枫香岭村

高淳县：东坝镇东风村  砖墙镇四园村

江宁区：谷里街道祖堂村  秣陵街道周里村

浦口区：乌江镇周营村  桥林镇西山村

六合区：瓜埠镇贾裴村  新集镇头桥村

无锡（共13个）

江阴市：利港镇东支村  华士镇龙砂村  顾山镇红豆村

宜兴市：杨巷镇黄家村  西渚镇横山村  张渚镇善卷村

锡山区：羊尖镇丽安村  东港镇东南村  安镇镇谢埭荡村  东港镇南林村

惠山区：玉祁镇曙光村  洛社镇新开河村  阳山镇阳山村

徐州（共21个）

丰县	：宋楼镇荣庄村  首羡镇王堂村  常店镇孔庙村  凤城镇周新庄村

沛县	：敬安镇巩楼村  龙固镇中三村  张庄镇胡集村  大屯镇徐庄村

铜山县：棠张镇跃进村  房村镇大沟里村  三堡镇四堡村  柳新镇孙庄村

睢宁	县：魏集镇双楼村

邳州	市：铁富镇朱红埠村  铁富镇宋庄村  官湖镇新华村  宿羊山镇梁口村

新沂市：马陵山镇高原村  新安镇孔圩村  邵店镇沂北村  草桥镇华沂村

常州（共11个）

金坛市：薛埠镇仙姑村  薛埠镇东进村  尧塘镇红旗村  直溪镇巨村村

溧阳市：竹箦镇陶庄村  上黄镇周山村  竹箦镇水溪村  溧城镇杨庄村

武进区：雪堰镇雅浦村  横林镇余巷村  嘉泽镇吕埠村

苏州（共12个）

张家港市：杨舍镇庆安村  大新镇龙潭村  锦丰镇协仁村

常熟市：沙家浜镇芦荡村  梅李镇师德村

太仓市：陆渡镇横沥村

昆山市：玉山镇燕桥浜村  千灯镇吴桥村  淀山湖镇红星村

吴江市：七都镇太浦闸村

吴中区：临湖镇湖桥村

相城区：阳澄湖镇沈周村

南通（共16个）

如东县：苴镇环东村  掘港镇余荡村

海安县：胡集镇胡集村  老坝港镇镇海村  曲塘镇刘圩村

通州市：兴东镇孙李桥村

海门市：四甲镇头桥村  德胜镇贤高村  三阳镇普新村

启东市：北新镇双仙村  寅阳镇寅中村  海复镇复西村

如皋市：丁堰镇皋南村  江安镇徐柴村  长江镇永建村  白蒲镇朱家桥村

连云港（共18个）

东海县：白塔埠镇新元村  曲阳乡赵庄村  石梁河镇胜泉村  洪庄镇薛团村  安峰镇安北村  种蓄场费岭村

赣榆县：柘汪镇中林子村  班庄镇古城村  沙河镇城子村  黑林镇大树村 金山镇小河埃村

灌云县：陡沟乡许相村  白蚬乡德兴村  伊山镇王圩村

灌南县：长茂镇三兴新村  新安镇曹庄新村  三口镇小南村  五队乡浦三村

淮安（共21个）

涟水县：红尧镇龙兴村  小李集办事处薛行村  五港镇平安村  南集镇码头村

洪泽县：黄集镇曹圩村  蒋坝镇彭城村

盱眙县：管镇镇管仲村  桂五镇藕塘村  河桥镇茅湖村  明祖陵镇项魏村

金湖县：前锋镇白马湖村  塔集镇陆河村

淮阴区：赵集镇张福村  五里镇民强村  老张集乡玉尧村  徐溜镇吴江村

楚州区：苏嘴镇一心村  季桥镇后营村  林集镇滕码村  流均镇永兴村  复兴镇田桥村

盐城（共21个）

响水县：双港镇环南村  陈家港镇蟒牛村

滨海县：大套镇玉才村  正红镇昧洋村  八巨镇前案村  樊集镇陆塘村

阜宁县：罗桥镇青沟村  陈良镇周庄村

射阳县：黄沙港镇海丰居委会  洋马镇药材村

建湖县：冈西镇双墩村  草堰镇大唐村

大丰市：小海镇海团村  大中镇泰西村  裕华镇海防村

东台市：溱东镇周黄村  梁垛镇梁垛村  廉贻镇东里村

盐都区：葛武镇郝荣村  大冈镇民生村  北龙港镇南龙居委会

扬州（共13个）

宝应县：广洋湖镇蒯家村  射阳湖镇冲林村  范水镇红旗村

高邮市：卸甲镇花阳村  司徒镇司徒村  甘垛镇横铁村

江都市：邵伯镇渌洋湖村  丁沟镇黄花村  宜陵镇双桥村

仪征市：大仪镇路北村  新集镇天安村  新城镇三将村

邗江区：甘泉镇双塘村

镇江（共10个）

丹阳市：埤城镇常兴村  访仙镇草塘村  司徒镇固村

句容市：边城镇衣庄村  白兔镇倪塘村

扬中市：新坝镇华威村  三茅镇民主村  经济开发区新民村

丹徒区：宝堰镇曙光村  高资镇唐驾庄村

泰州（共16个）

兴化市：周庄镇邬牛村  张郭镇刘纪村  临城镇陈口村  戴窑镇元友村  戴南镇顾庄村

靖江市：马桥镇徐周村  东兴镇海镇村

泰兴市：宣堡镇乔杨村  胡庄镇宗林村  曲霞镇印达村  溪桥镇南殷村

姜堰市：溱潼镇洲城村  俞垛镇宫伦村  娄庄镇朱翟村  梁徐镇王石村  蒋垛镇许庄村

宿迁（共18个）

沭阳县：新河镇周圈村  新河镇埝头村  庙头镇聚贤村  陇集镇墩前村  颜集镇沙湾村  吴集镇塔桥村

泗阳县：高渡镇高集村  裴圩镇新四村  临河镇小店村  卢集镇薛嘴村

泗洪县：魏营镇涧圩村  青阳镇侯路村  车门乡朱庄村  天岗湖乡潘岗村

宿豫区：蔡集镇朱李村  井头乡塘湖村  仰化镇复龙村  保安乡黄泥村

主题词：环保  农村环境△  综合整治△  通知

抄送：省委各部委，省人大常委会办公厅，省政协办公厅，省法院，省检察院，省军区。

江苏省人民政府办公厅	2007年6月12日印发

共印980份