江苏省人民政府文件

苏政发〔2003〕78号

省政府关于加快农村公路建设的意见

各市、县人民政府，省各委、办、厅、局，省各直属单位：

农村公路是直接服务于广大农民和农村经济的基础性设施，是农村人流、物流、信息流的重要载体。经过多年建设，我省农村公路建设取得很大成绩，但是目前农村公路技术等级仍然偏低，路网结构不尽合理，不能完全适应农村经济社会发展需要。省政府决定，今后3至5年，进一步加大投入，加快农村公路建设，把它作为繁荣农村、发展农业、富裕农民、推动农村经济发展的重要举措，切实抓紧抓好。现提出如下意见：

一、农村公路建设的总体目标

从今年起，用3年时间，建设和改造农村乡村道路28000公里，实现县至乡村道路灰黑化、等级化。再用2年时间，建成和改造乡际道路12000公里，全面完成农村公路建设和改造任务。

二、精心制订并实施农村公路建设规划

省计委、省交通厅要根据全省加快农村公路建设的总体目标，尽快研究制订加快农村公路建设规划。农村公路建设规划要与农村经济社会发展相适应，与村镇总体规划相协调，与区域干线公路网相衔接。各市、县要做好农村公路建设的规划工作，县到乡镇及乡镇间农村公路建设规划工作由各市负责，乡镇到行政村农村公路建设规划工作由各县负责。各地要按照实事求是、量力而行、先近后远、分层次推进的要求，制订切实可行的年度建设计划。

各地要认真组织农村公路建设项目的实施。在实施过程中，要优先建设县到乡镇、乡镇到行政村以及联系节点多、影响面广的公路，再实施乡际公路，最终形成与干线公路网相配套、内连外延的农村公路网络。苏南各地要在全省率先实现全部农村公路等级化、灰黑化目标。2003年，全省确保完成5000公里农村公路的建设任务。各地要简化审批程序，提高办事效率，加快前期工作。对于重要农村公路项目，可结合自身实际，由有资质的设计单位编制工程可行性研究报告和施工图设计。要抓好示范性工程建设，不断总结和推广经验，推动工程实施。

三、多渠道筹措建设资金

农村公路建设资金由省、市、县人民政府共同筹集。苏南地区农村公路建设资金自筹解决；苏北、苏中和茅山老区由省政府进行补助，其中县至乡镇公路每公里补助45万元，乡镇至村和乡际公路每公里补助10-15万元。具体补助办法由省交通厅会同省有关部门制订，报省政府批准后实施。

在农村公路建设过程中，各地和省各有关部门要严格执行减轻农民负担的各项规定，不得乱摊派、乱集资、乱收费，不得强行要求农民出工出物出钱，不得增加农民负担。

四、加强农村公路建设管理

省交通厅要会同省计委、省财政厅抓紧制订农村公路建设管理实施细则。市、县政府是辖区内农村公路建设的责任主体，负责工程实施工作。各地要严格按照公路工程有关技术标准组织建设，确保工程质量，同步实施绿化工程，提升农村公路整体水平。省交通厅要加强工程监管和技术指导，切实履行工程质量监督管理职责。

要把农村公路建设与行蓄洪区撤退道路、农田基本建设、水利改造、环境综合整治等工作结合起来，统筹安排，统一实施。尽量利用老路资源，在原有基础上改扩建，着重提高技术等级，增强晴雨通行能力，避免大改大调、大填大挖、多占耕地。兼顾乡镇客运站点设施建设，建设一批经济适用、使用方便的简易站点，逐步提高农村客运的通达率和覆盖面。

建立长效稳定的养管机制。农村公路建成后，县道的养护管理由县公路管理机构负责，乡道的养护由乡镇人民政府负责。各地要切实履行农村公路养管职责，确保路况良好和安全畅通。各级交通部门要加强对农村公路管养的监督和指导，切实履行行业管理职能。

五、提高农村公路建设的组织程度

农村公路建设任务繁重，涉及面广。为了加强工作协调，省政府建立农村公路建设联席会议制度，负责组织领导全省农村公路建设工作，协调和解决有关问题。联席会议由省交通厅、计委、财政厅、国土资源厅、水利厅、农林厅、地税局等有关部门组成，联席会议办公室设在省交通厅。各市、县人民政府要切实加强组织领导，并建立专门的工作班子。各地、省各有关部门要加强协调，密切配合，各司其职，各负其责，确保农村公路建设目标任务的全面完成。

二○○三年八月二日

主题词：交通  农村公路△  建设  意见

抄送：省委各部委，省人大常委会办公厅，省政协办公厅，省法院，省检察院，省军区。

江苏省人民政府办公厅	2003年8月4日印发

共印1010份