江苏省人民政府办公厅文件

苏政办发〔2015〕15号

省政府办公厅关于推进企业投资建设项目

并联审批规范中介服务的意见

各市、县（市、区）人民政府，省各委办厅局，省各直属单位：

为进一步优化企业投资建设项目审批流程，明确并联审批协同责任，规范中介服务，提高审批效率，切实解决行政审批时间长、盖章多、中介多、收费多、材料多等问题，经省人民政府同意，现就推进企业投资建设项目并联审批，规范中介服务等有关事项提出如下意见。

一、全面推行并联审批

（一）明确环节牵头部门。全面推进企业投资建设项目并联审批，按流程分为前期核准、土地出让、规划设计、工程施工、竣工验收五个环节。前期核准环节由发展改革部门（经济和信息化部门负责技改项目）牵头，土地出让环节由国土资源部门牵头，规划设计环节由规划部门牵头，工程施工环节和竣工验收环节由住房城乡建设部门牵头或者根据项目性质不同由各地指定牵头部门。

（二）明确并联审批事项。企业投资建设项目各环节前置或互为关联影响的事项能够并联的，都应列入并联审批事项，只保留规划选址、用地预审（用海预审）两项前置审批，对重特大项目，也可将环评（海洋环评）审批作为前置条件，重特大项目的具体范围按国家有关法律法规规定执行。

（三）明确并联审批时限。各环节的审批时限要在法定时限内尽量压缩，原则上每个环节时限力争压缩至10个工作日内，最长不得超过15个工作日，全部审批完成时间力争控制在50个工作日以内，最长不超过70个工作日。鼓励各地合理压缩时限，由牵头部门商相关部门在规定时限范围内细化安排，并向社会作出公开承诺。各有关部门对申报材料组织评估论证、公告公示和建设单位自行准备申报材料和中介服务时间不计入审批时限。相关部门应当配合牵头单位开展并联审批工作，加强信息共享和沟通协作。

（四）优化联合审批机制。各地要在推行并联审批的基础上，由各级政务服务中心组织，积极探索联合评审、联合测试、联合勘测、联合验收、区域性评价等新机制，不断优化审批流程。对环境影响评价、安全评价、节能评估、水土保持方案、地质灾害危险性评估、地震安全性评价、矿产压覆评价、文物保护评价等评估（因项目类型不同，部分项目无需开展所有评估）等事项进行整合优化，实行统一受理、联合评估、集中审批；对规划设计图、建筑施工图、消防施工图、人防专项施工图、防雷装置施工图等实行联合审图、合并办理；对防雷装置竣工验收、消防安全审查、人防验收等推行“一车式”的“联合测试”“联合踏勘”“联合验收”，促进行政审批整体提质增效。各地要以开发区行政审批制度改革试点为契机，试行建设项目专项评估评审改革，以一定区域为单位，由开发区管委会以政府购买服务方式牵头组织办理相关评估评审等事项，经各相关主管部门审查批准后，纳入开发区规划管理要求。在管理要求范围内，建设项目不再单项编制项目专项评估、评审报告，切实减轻企业负担，优化投资环境。

二、创新审批服务方式

（一）实行“一个窗口”受理。牵头部门负责在项目建设单位首次进行业务咨询时采集项目信息，收集各并联审批部门审批要件材料清单并一次性告知建设单位，在各级政务服务中心实行“一个窗口”对外，项目审批事项“一个窗口受理一次性告知”，提高审批效能。

（二）切实减少申报材料。各审批部门要认真梳理审批事项申报材料，减少不必要的申报材料，做到能省则省、能减则减、能简则简。对一个部门要求提交的申报材料，其他并联审批部门需要提交相同材料的，要通过网络渠道实现信息共享，不得要求申报人重复提交。

（三）统一受理申报材料。牵头部门应当指定窗口统一受理本环节纳入并联审批事项的所有申报材料，并及时分送或抄送相关部门。各部门要协同审查建设单位的申请材料，在规定时限内将审批结果推送给牵头部门，由牵头部门统一发放。

（四）建立网上审批平台。在政务服务网上建立企业投资建设项目网上审批平台，实现网上申报、网上审批、网上监管。核准机关受理申请后生成的项目代码，作为项目建设周期唯一的身份标识，企业凭项目代码可实时查询办理情况。同时在审批平台设置电子监察功能，全程跟踪监督、及时预警纠正，并依纪依法问责处理。

三、严格规范中介服务

（一）清理中介服务项目。各地要全面清理中介服务项目，凡无法律法规依据或行政机关自行设定的，原则上一律取消，如城市绿化影响评价、工程建设查新报告等；有法律法规依据但有明确范围限定的，要严格按照限定范围实施，不得随意扩大范围，并大幅度缩减中介服务项目的时限，如项目可行性研究报告、环境影响评价、建设项目安全评价等；法律法规明确由行政机关实施的，不得交由中介服务机构办理。

（二）规范中介服务行为。法律法规明确要求开展的中介项目，由企业自主选择中介机构，行政机关不得指定；编制行政审批所需申请文本等工作，企业可以按照要求自行完成，也可自主委托中介机构开展，行政机关不得干预；行政机关依法依规组织或者委托开展的评估评审，要通过竞争方式选择中介机构，一律由行政机关在部门预算中统筹安排支付专家费、评审费等服务费用，严格限定完成时限。保留的中介服务项目，适时全部进驻政务服务大厅，由政务服务管理机构、主管部门和相关企业对中介机构进行考核评价。通过建立黄牌警告制度、黑名单制度、违法经营者名录等，实现对中介机构及其从业人员的监督管理。

（三）治理中介服务收费。根据《省政府关于进一步深化价格改革切实加强价格监管的意见》（苏政发〔2014〕129号）规定，对涉企行政审批中介服务收费进行逐项清理，对环评、安评、防雷评估报告、地震安全性评价、压力管道和压力容器检测等评估事项实行最高限价；对稳评、防洪评价、日照分析等无收费依据的项目，原则上不向企业收费，由设定部门负责；对无法律法规依据的各类保证金，一律取消，国家有规定的按现有标准减半收取。大力精简合并收费项目，力求实现“一窗收费”。

四、工作要求

（一）加快审批制度改革步伐。各地要加大改革力度，积极推行并联审批，优化审批流程，规范中介服务，具体做法可根据国家有关规定，结合本地实际适当调整，鼓励探索创新。各地审改办、政务服务办要加大组织协调力度，根据优化审批流程调整各环节审批事项和申请材料目录，完善并联审批协同机制；协调推进牵头部门和各审批部门落实工作职责和工作要求，加强投资项目审批的过程监管和时效监督；做好建设单位申报业务培训指导工作，努力提高工作效率。

（二）加大简政放权推进力度。各相关审批部门要加大简政放权力度，向审批处室放权，审批处室向政务服务中心窗口充分授权，审批业务处室与服务窗口协调联动，确保每一个审批事项提速增效。

（三）明确牵头部门主体责任。各牵头部门要认真落实责任，做好本环节并联审批事项流程运转协同规范工作，建立运行协调配合机制、审批通报沟通机制；在各级政务服务中心设置本环节统一受理窗口，承担统一受理审批事项和登记申请材料，及时转交相关联办审批部门，统一发放主办事项和联办事项审批文件；对本环节审批事项在规定时间内未办理的，及时督办相关联办部门。

（四）落实联办部门协同责任。各联办审批部门积极配合牵头部门落实本阶段并联审批工作，确定专人承办并联审批材料的领取、移送及联络工作，及时、准确向牵头部门反馈并联审批事项的审批信息，按时完成同步审批工作。

附件：1．企业投资建设项目并联审批流程示意图

2．并联审批五个环节审批事项

3．规范投资建设项目部分中介服务事项及其收费意见表

江苏省人民政府办公厅

2015年2月17日

附件1

企业投资建设项目并联审批流程示意图

（灰色底纹为中介服务）

前期核准阶段

— 8 —

土地出让阶段

招拍挂出让                     协议出让

| 国土资源部门 | 发出土地出让公告 |
| --- | --- |
| 国土资源部门 | 发出出让信息 |

| 建设单位 | 买卖、竞投申请 |
| --- | --- |

| 国土资源部门 | 企业资格审查 |
| --- | --- |

| 国土资源部门 | 组织实施招拍挂确定中标人或竞得人发出中标通知书或签订成交确认书 |
| --- | --- |

| 国土资源部门 | 按照中标通知书或签订成交确认书约定签订出让合同公布出让结果 |
| --- | --- |

| 市县政府 | 核发建设用地批准书 |
| --- | --- |

| 建设单位 | 申请建设用地规划许可证 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 申请土地登记 |

| 规划部门 | 核发建设用地规划许可证 |
| --- | --- |

| 国土资源部门 | 办理土地登记、制作土地证 |
| --- | --- |

| 建设单位 | 领取土地证 | 政务 中心 |
| --- | --- | --- |

注：地方政府根据规划，将土地通过招标、拍卖、挂牌或者协议的方式公开出让，企业通过竞买取得土地使用权，其中，涉及土地的勘测定界、节地评价、水土保持方案、矿产压覆评估、文物保护方案、地质灾害危险性评估和地价评估等实现联合评价和区域性评价，且应在土地出让前完成，并由地方政府组织实施，不得转嫁企业再次收费。

规划设计阶段

| 建设单位 | 报批建设工程 （含人防工程）设计方案 |
| --- | --- |

| 规划窗口 | 审核材料，受理、分卷 |
| --- | --- |

| 人防部门 | 结合民用建筑修建防空地下室审批，易地建设防空地下室（即不能结合地面建筑就地修建防空地下室）审批 |
| --- | --- |
| 规划部门 | 建设工程规划设计方案审查 |

| 住建部门 | 提出民用建筑节能审查意见 |
| --- | --- |

| 建设单位 | 委托审图中介审查人防初步设计 |
| --- | --- |
| 规划部门 | 审批建设工程规划许可 |

| 园林部门 | 城市绿化工程 设计方案审批 |
| --- | --- |

| 人防部门 | 单独建设人民防空工程设计文件审核 |
| --- | --- |

| 住建部门 | 超限高层抗震审查 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 缴纳基础配套等规费 |

| 规划部门 | 核发建设工程规划许可证 |
| --- | --- |

| 建设单位 | 领取相关批文 | 政务 中心 |
| --- | --- | --- |

注：力求做到规划设计图、建设工程施工图、人防工程施工图、消防设计图、防雷装置设计图等“五图联审” 。

工程施工阶段

| 住建部门 | 施工环节事项受理 |
| --- | --- |

| 气象部门 | 建（构）筑物防雷装置设计 施工图纸专业审核技术服务 |
| --- | --- |

| 气象部门 | 防雷装置设计审核 |
| --- | --- |

| 建设单位 | 组织编制雷电灾害风险评估报告 （需要进行雷电灾害风险评估项目） |
| --- | --- |

| 建设单位 | 将施工图设计文件送 施工图审查机构审查 |
| --- | --- |

| 住建部门 | 办理建设工程 质量监督手续 |
| --- | --- |

| 住建部门 | 建设工程安全监督备案 |
| --- | --- |

| 住建部门 | 民用建筑节能设计备案 |
| --- | --- |

| 住建部门 | 合同备案 |
| --- | --- |

| 消防部门 | 大型的人员密集场所、特殊建设工程消防设计审核 |
| --- | --- |

| 建设单位 | 委托消防施工图审查机构 进行技术性审查 |
| --- | --- |

| 住建部门 | 建筑工程施工许可证 |
| --- | --- |

| 建设单位 | 领取相关批文 | 政务 中心 |
| --- | --- | --- |
| 规划部门 | 工程验线 |

竣工验收阶段

| 住建部门 | 验收环节事项受理 |
| --- | --- |

| 规划部门 | 建设工程规划条件核实 |
| --- | --- |

| 建设单位 | 房屋、市政基础设施工程档案报送 |
| --- | --- |

| 环保部门 | 环境保护设施竣工验收 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 委托编制验收监测报告 |

| 环保监测机构 | 出具现场检查报告 |
| --- | --- |

| 人防部门 | 人防工程竣工报告和认可文件的备案 |
| --- | --- |

| 建设 单位 | 消防自行验收 |
| --- | --- |

| 消防部门 | 消防验收或工程竣工验收消防备案 |
| --- | --- |

| 消防设施检测机构 | 出具消防设施检测合格证明文件 |
| --- | --- |

| 气象部门 | 防雷装置竣工验收 |
| --- | --- |

| 住建部门 | 房建、市政基础设施 工程竣工验收备案 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 组织竣工验收 |

| 建设单位 | 领取相关批文 | 政务 中心 |
| --- | --- | --- |

附件2

并联审批五个环节审批事项

一、前期核准环节

| 并联审批事项 （发展改革部门牵头、技改项目由经济和信息化部门牵头） | 事项名称 |
| --- | --- |
|  | 1 | 项目申请报告核准 |
|  | 2 | 建设项目规划选址意见书核发 |
|  | 3 | 建设项目用地预审 |
|  | 4 | 建设项目环境影响（海洋环境影响）审批 |
|  | 5 | 节能审查 |
|  | 6 | 水土保持方案审批 |
|  | 7 | 文物保护评价 |
|  | 8 | 法律法规设定的其他核准前置审批事项 |

二、土地出让环节

| 并联审批事项 （国土资源部门牵头） | 事项名称 |
| --- | --- |
|  | 1 | 建设用地规划许可证（含要点）的核发 |
|  | 2 | 审批总平面图 |
|  | 3 | 出具规划设计要点 |
|  | 4 | 供地方案审核、上报 |
|  | 5 | 核发用地批准书、划拨决定书、签订合同 |
|  | 6 | 办理土地登记、发证 |

三、规划设计环节

| 并联审批事项 （规划部门牵头） | 事项名称 |
| --- | --- |
|  | 1 | 建设工程规划设计方案审查 |
|  | 2 | 民用建筑节能审查意见 |
|  | 3 | 结合民用建筑修建防空地下室审批、易地建设防空地下室（即不能结合地面建筑就地修建防空地下室）审批 |
|  | 4 | 城市绿化工程设计方案审批 |
|  | 5 | 单独建设人民防空工程设计文件的审核 |
|  | 6 | 建设工程规划许可证的核发 |
|  | 7 | 建设工程抗震设防要求的确定 |

四、工程施工环节

|  | 事项名称 |
| --- | --- |
| 并联审批事项 （住建部门牵头） | 1 | 防雷装置设计审核 |
|  | 2 | 办理建设工程质量监督手续 |
|  | 3 | 建设工程安全监督备案 |
|  | 4 | 民用建筑节能设计备案 |
|  | 5 | 合同备案 |
|  | 6 | 大型人员密集场所、特殊建设工程消防设计审核 |
|  | 7 | 建筑工程施工许可证 |
|  | 8 | 建设工程验线 |
|  | 9 | 城市建筑垃圾处置核准 |
|  | 10 | 城市道路（河道）占用、挖掘审批 |
|  | 11 | 市管河道管理范围内从事有关活动审批 |

五、竣工验收环节

|  | 事项名称 |
| --- | --- |
| 并联审批事项 （住建部门牵头或者根据项目性质不同由各市指定的部门牵头） | 1 | 建设工程规划条件核实 |
|  | 2 | 环境保护设施竣工验收 |
|  | 3 | 人防工程竣工报告和认可文件的备案 |
|  | 4 | 大型人员密集场所、特殊建设工程消防验收 |
|  | 5 | 防雷装置竣工验收 |
|  | 6 | 建设工程抗震设防要求竣工验收 |
|  | 7 | 房建、市政基础设施工程竣工验收备案 |
|  | 8 | 建筑节能专项验收备案 |
|  | 9 | 涉水建设工程设施竣工验收 |
|  | 10 | 园林绿化工程竣工备案 |

备注：上述并联环节所列事项，各地可根据项目性质不同依法依规进行调整优化。

附件3

规范投资建设项目部分中介服务事项及其收费意见表

| 序号 | 中介项目名称 | 处理意见 | 物价局收费标准 及处理意见 | 建议中介服务时限（工作日） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目建议书 | 仅限实行审批制的项目提供，非政府投资建设项目一律不得要求提供 | 按照苏政发〔2014〕129号文件的规定，原则上实行市场调节价格，各级价格部门要定期抽查，防止价格垄断 | 10 |
| 2 | 可行性研究报告 | 同上 | 同上 | 15 |
| 3 | 初步设计文件 | 同上 | 同上 | 15 |
| 4 | 项目申请报告 | 实行核准制的企业投资建设项目提供 | 同上 | 10 |
| 5 | 节地评价 | （1）仅限国家和地方尚未出台建设项目用地控制标准的项目或因安全生产、特殊工艺、地形地貌等原因确需超标准建设的项目； （2）在供地前完成 | （1）按照苏政发〔2014〕129号文件的规定，原则上实行市场调节价格，各级价格部门要定期抽查，防止价格垄断； （2）评估费用纳入土地出让金，不得转嫁企业要求再次收费 | 7 |
| 6 | 工程建设查新报告 | 取消 |  |  |
| 7 | 交通影响评价 | 非建设城市道路沿线的大型建筑以及其他重大建设项目，不得要求进行此项评估 | 按照苏政发〔2014〕129号文件的规定，原则上实行市场调节价格，各级价格部门要定期抽查，防止价格垄断 | 7 |
| 8 | 环境影响评价报告 | （1）严格按法律法规规定限定实施范围，对可能对环境造成重大影响的，编制报告书；可能对环境造成轻度影响的，编制报告表；对环境造成影响很小的，填写登记表。不得任意扩大范围； （2）报告表、登记表由企业自行完成 | 暂按苏价费〔2002〕86号、苏价费〔2002〕318号文件执行 | 环境影响报告书原则上15个工作日内完成，特殊项目、重大项目可适当延长 |
| 9 | 社会风险稳定评估 | 严格限定实施范围，非重大项目不得强制要求建设单位开展此项评估 | 按照苏政发〔2014〕129号文件规定，由设定部门付费 | 7 |
| 10 | 建设项目安全评价 | 严格按照法律规定的范围实施，对矿山、金属冶炼建设项目和用于生产、储存、装卸危险物品的建设项目开展安全评价，不得随意扩大范围 | 按照苏政发〔2014〕129号文件规定，原则上实行市场调节价格，各级价格部门要定期抽查，防止价格垄断 | 7 |
| 11 | 文物保护评价 | （1）暂按《江苏省文物保护条例》实施； （2）在土地出让前完成； （3）建议省人大修改《条例》，无地下文物埋藏区的建设项目，不得要求建设单位开展此项评价 | 按照苏文物博〔2012〕1号文件执行 | 7 |
| 12 | 编制水土保持方案 | 非水土流失易发区域的建设项目不得要求开展此项评估 | 按照苏政发〔2014〕129号文件规定，原则上实行市场调节价格，各级价格部门要定期抽查，防止价格垄断 | 7 |
| 13 | 地质灾害危险性评估 | （1）严格限定范围，未在地质灾害易发区的建设项目不得要求开展此项评估； （2）在供地前完成 | 评估费用纳入土地出让金，不得转嫁企业要求再次收费 | 7 |
| 14 | 施工图设计文件审查 |  | 按省物价局苏价服〔2015〕20号文件执行 | 7 |
| 15 | 委托工程监理 |  | 按照苏政发〔2014〕129号文件规定，原则上实行市场调节价格，各级价格部门要定期抽查，防止价格垄断 | 7 |
| 16 | 土地勘测定界 | 在供地前完成 | （1）测绘收费按国测财字〔2002〕3号执行； （2）评估费用纳入土地出让金，不得转嫁企业要求再次收费 | 7 |
| 17 | 地价评估 | 在供地前完成 | （1）按照苏政发〔2014〕129号文件规定，原则上实行市场调节价格，各级价格部门要定期抽查，防止价格垄断； （2）评估费用纳入土地出让金，不得转嫁企业要求再次收费 | 7 |
| 18 | 日照分析 | 除项目用地内和周边涉及居住、教育、医疗卫生、养老机构等建筑类型，其他不得要求进行日照分析 | 按照苏政发〔2014〕129号文件规定，由设定部门付费 | 7 |
| 19 | 编制防洪评价报告 | 除在河道（包括河滩地、湖泊、水库、人工水道、行洪区、蓄洪区、滞洪区）管理范围内新建、扩建、改建的重要建设项目，建设单位应编制防洪评价报告，其他建设项目不得要求开展此项评估 | 按照苏政发〔2014〕129号文件规定，原则上实行市场调节价格，各级价格部门要定期抽查，防止价格垄断 | 7 |
| 20 | 城市绿化影响评价 | 取消 |  |  |
| 21 | 人防图纸审查 | 仅限人民防空防护区域进行审查 | 按现有标准降低10%收费，由省物价部门会同省人防部门出台具体意见 | 5 |
| 22 | 压覆重要矿产资源评估 | （1）仅限单独选址且压覆重要矿产资源的项目； （2）在供地前完成 | 评估费用纳入土地出让金，不得转嫁企业要求再次收费 | 7 |
| 23 | 消防设施检测 | （1）严格限定检测范围，仅限按照国家工程建设消防技术标准需要进行消防设计的工程； （2）严格限定检测时间 | 按现有标准降低20%收费，由省物价部门会同省消防部门出台具体意见 | 5 |
| 24 | 雷电灾害风险评估报告 | 建议修改省政府规章，除大型建设工程、重点工程、爆炸和火灾危险环境、人员密集场所等项目外，不得要求开展此项评估 | 按省物价局苏价服〔2015〕20号文件执行，计费基数由投资总额调整为建筑安装工程费用和危化企业、高性能计算机信息系统以及易燃易爆场所的设备费用 | 15 |
| 25 | 建筑物设计防雷审图 | 条件成熟的市县，由政府购买服务；不具备条件的地区，按照物价部门清理意见为准，逐步向政府购买服务过渡 | 按现有标准降低10%收费，由省物价部门会同省气象部门出台具体意见 | 5 |
| 26 | 地震安全性评价 | 除建设重大建设项目和可能发生严重次生灾害的建设工程外，不得要求开展此项评估 | 按现有标准降低10%以上收费，由省物价部门会同省地震部门出台具体意见 | Ⅱ级30天 Ⅳ级20天 |
| 27 | 节能评估报告 | 严格按照法律法规规定范围，分别编制填写报告书、报告表和登记表 | 按照苏政发〔2014〕129号文件规定，原则上实行市场调节价格，各级价格部门要定期抽查，防止价格垄断 | 10 |
| 28 | 新型墙体材料专项基金 |  | 按现有标准的50%征收 |  |
| 29 | 散装水泥专项基金 |  | 按现有标准的50%征收 |  |

|  | 抄送：省委各部委，省人大常委会办公厅，省政协办公厅，省法院，省检察院，省军区。 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 江苏省人民政府办公厅 2015年2月25日印发 |  |

# Text boxes

| 发改 改革部门 | 项目核准事项受理 |
| --- | --- |

| 规划部门 | 建设项目规划选址 意见书核发 |
| --- | --- |

| 发改 改革部门 | 项目申请报告核准 |
| --- | --- |

| 国土资源部门 | 建设项目用地预审 |
| --- | --- |

| 环保 部门 （海洋部门） | 建设项目环境影响（海洋环境影响）审批 |
| --- | --- |

环保批前公示

环保受理公示

| 建设单位 | 组织编制环境影响 评价文件 |
| --- | --- |

注：根据国务院和省有关规定，企业投资建设实行核准制的项目，仅需提交项目申请报告及依法应附具的有关文件报送发展改革部门（技改项目报经济和信息化部门）核准，不再组织编制投资项目建议书、可行性研究报告及初步设计报批。

| 申报单位 | 领取相关批文 | 政务 中心 |
| --- | --- | --- |

| 发改改革部门 | 组织节能评审 |
| --- | --- |

| 建设单位 | 组织编制节能评估文件 |
| --- | --- |

| 发改改革部门 | 节能审查 |
| --- | --- |

受理公示

批前公示

注：力求做到“联合勘测”“联合验收”；牵头部门可由住建部门或者根据项目性质不同由各地指定的部门牵头负责。

| 国土资源部门 | 签订出让合同公布出让结果 |
| --- | --- |

| 国土资源部门 | 协商签订意向书 |
| --- | --- |

| 市县政府 | 批准协议出让方案 |
| --- | --- |

| 国土资源部门 | 编制协议出让方案确定底价 |
| --- | --- |

| 建设单位 | 申请用地 |
| --- | --- |