
	

	

	

	江苏省人民政府办公厅文件

	苏政办发〔2015〕121号

	
[image: image1.wmf] 




省政府办公厅关于印发江苏省城市环境

综合整治行动接续实施方案的通知
各市、县（市、区）人民政府，省各委办厅局，省各直属单位：
《江苏省城市环境综合整治行动接续实施方案》已经省人民政府批准，现印发给你们，请认真组织实施。
江苏省人民政府办公厅
2015年11月25日

（此件公开发布）
江苏省城市环境综合整治行动接续实施方案

2013年，我省在全省县以上城市建成区部署实施城市环境综合整治行动。近3年来，各地各有关部门认真贯彻省委、省政府的决策部署，加强统筹协调，精心组织实施，城市环境综合整治行动取得显著成效，赢得了社会各界和人民群众的普遍认可。环境整治是一项长期工作，习近平总书记视察江苏时要求我们把城乡环境综合整治坚持不懈抓下去，走出一条经济发展和生态文明相辅相成、相得益彰的路子。为深入落实习近平总书记的指示要求，进一步改善城市面貌，提升人居环境质量，省人民政府决定，2016至2017年继续以“931”行动为主要内容，集中开展城市环境综合整治。

一、总体思路

（一）明确指导思想和工作目标。深入贯彻党的十八大、十八届三中四中五中全会和习近平总书记视察江苏重要讲话精神，坚持创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，按照“力度不减、投入不降、机构不撤”的要求，在全省县以上城市建成区继续开展以“九整治”“三规范”“一提升”为主要内容的城市环境综合整治“931”行动，整治城郊结合部、城中村、棚户区、老旧小区、背街小巷、城市河道环境、低洼易淹易涝片区、建设工地和农贸市场，规范占道经营、车辆停放和户外广告设置，提升城市长效管理水平，为建设经济强、百姓富、环境美、社会文明程度高的新江苏作出积极贡献。通过开展整治行动，使全省城市环境薄弱地段脏乱差问题得到全面整治，城市人居环境明显改善，城市面貌和功能品质进一步提升，优秀管理城市创建取得预期成效，城市长效管理机制基本建立，实现城市环境整洁有序、生态宜居，人民群众满意度显著提高。

（二）保持“三个不变”。一是整治重点不变。集中力量整治城市环境中社会关注度高、群众反映强烈的突出问题，着力解决城市环境薄弱地段的脏乱差问题。二是组织机制不变。省、市、县（市）保留城市环境综合整治工作推进（领导）小组及办公室，负责统筹协调；城市政府对城市环境综合整治工作负总责，省、市、县（市）分级负责整治工作的指导督查。三是支持政策不变。省财政继续设立专项引导资金，实施以奖代补政策。各地将城市环境综合整治纳入发展规划，加大财政投入，并创新投入机制，拓宽融资渠道，鼓励引导社会资本参与，确保整治工作顺利推进。

（三）注重“三个突出”。一是突出因地制宜。各地根据当前存在的住区环境薄弱地段脏乱差以及城市河道黑臭、部分地段严重积淹水、建设工地管理不规范、占道经营、车辆乱停乱放和户外广告违规设置等问题，排查确定整治重点，合理配置人力、财力和物力，坚持集约节约，务求取得实效。二是突出动态提升。各地在巩固整治成果基础上，根据实际拓展整治内容，回应群众期盼，提升功能品质，彰显城市特色。三是突出长效机制。坚持把长效管理摆上更加突出的位置，在落实“即整即管”的同时，完善体制机制，巩固整治成果，提高城市管理常态化、长效化水平。

二、工作要求

（一）把握整治工作标准。按照《江苏省城市环境综合整治行动方案》和《江苏省城市环境综合整治技术指南》要求，进一步明确整治标准，并贯穿于整治工作全过程。对照整治标准，认真分析问题差距，深入总结经验做法，提出有针对性的整治措施。对突出问题，要结合实际研究专门的标准和办法，实施专项整治。充分发挥示范项目的引领作用，推广运用先进技术，提高整治工作整体水平。 

（二）深化拓展整治内容。各地要在实施“931”行动的同时，将群众反映强烈的新增热点问题纳入城市环境综合整治范围。整治和拆除城市居住区、街道、河道以及城郊结合部等区域的违法建筑，维护公共空间秩序和公众合法权益。加快推进建筑垃圾和装潢垃圾规范化运输处置管理，鼓励实施资源化利用。严厉查处未经批准夜间擅自施工行为，减少建设工地施工噪音扰民现象。加强对占道烧烤、大排档等油烟扰民现象的整治。优化便民疏导点布局，强化便民服务功能，逐步引导成规模疏导摊群入场入市经营。加大公共停车设施建设力度，广泛吸引社会资本积极参与，鼓励既有停车资源开放共享。完善停车收费政策，推行差别化停车收费；推进智慧停车系统建设，运用互联网和物联网等新技术精准引导停车，优化交通组织。

（三）提升城市功能品质。各地要结合实际，组织实施一批彰显城市亮点特色的整治项目。完善便民服务设施，加强慢行系统建设管理，加快公共自行车系统建设，完善城市绿地系统生态功能，倡导绿色出行。优化公厕布局，加快公厕标准化建设和改造，开发公厕APP系统，方便市民查找和使用。按照“适用、美观、经济、突出地域化”的原则，逐步对城市道路、街巷、广场等公共区域的邮箱、电话亭、果皮箱、移动公厕、休闲座椅、公交站台、指路标志、店招标牌、门牌标识、照明设施、花坛、树池、围墙、雕塑小品等城市家具，实施整体设计和整治提升。

（四）提高长效管理水平。全面核查已完成整治项目，对发现的问题逐一整改，做到“整治一片、巩固一片”。制定落实数字化城管运行评估办法及标准，建立运行评估分析、督查通报机制，规范系统运行，提高城市管理效能。推行城管工作重心下移，发挥街道主抓、社区自治作用，实施网格化联合联动管理。坚持源头防控、长效管理，构建违法建筑防控和治理体系。学习借鉴宁夏中卫等地的好经验，严格落实环卫监管责任，提高环卫机械化作业水平；加强城市环境薄弱地段环卫保洁，全面提升环境卫生保洁质量。推行老旧小区物业管理，落实“基本保洁、基本保绿、基本养护”的管理服务要求。加快控源截污和活水工程改造，推进河道清洁、河水清澈常态化。加强停车管理机构建设，健全停车管理队伍，完善停车管理网络，明确管理职责分工，推行建立“应设尽设、应收尽收、应管尽管、应罚尽罚”车辆停放长效管理机制。推行户外广告规划设计管理关口前移，编制落实户外广告专项规划，严格审批、规范管理。通过推进长效管理，实现“五个全面、五个提升”：环卫机械化清扫作业体系全面建立，城市环卫清扫保洁质量明显提升，沿江8个省辖市建成区主要行车道机扫率达到90%以上，其他城市建成区主要行车道机扫率达到80%以上；老旧小区物业管理全面覆盖，住区环境质量明显提升；黑臭河道全面消除，城市水环境质量明显提升；停车管理机制全面建立，管理水平明显提升；户外广告专项规划编制全面完成，户外广告和店招标牌设施设置规范化水平明显提升。

三、组织实施

（一）科学制定接续方案。各地要在认真总结前3年城市环境综合整治工作基础上，深入开展调查摸底，依托数字化城管系统相关数据，准确掌握现实状况，梳理确定整治项目，形成具体工作方案。要量力而行拓展整治内容，分两年确定并组织实施项目。各地应于2015年12月31日前制定完成接续方案，并向省城市环境综合整治办公室报备。

（二）切实加强目标管理。每年逐级签订工作目标责任书，其中省辖市与所属县（市）签订的责任书由市整治办统一报省整治办备案。省制定整治工作考核办法及标准，对年度整治项目进行考核，同时突出城市整体环境考核评价，加强对日常工作组织和问题整改落实情况的检查，并将结果纳入考核内容，对整治工作实施效果进行分级评定。

（三）不断完善工作机制。健全部门协作联动和推进制度，相关部门和单位按照职责分工，认真履行职责，加强工作指导，强化随机暗访、定期督查和督促整改。发挥城市环境综合整治信息管理系统作用，落实定期报告制度。深入开展“江苏省优秀管理城市”“江苏省城市管理示范路”和“江苏省城市管理示范社区”创建活动，加强创建工作过程管理，切实发挥示范引领作用。各地要科学组织实施整治项目，防止民生工程变为扰民工程，并坚决避免安全生产事故。

（四）广泛动员社会参与。充分发挥新闻媒体的舆论引导作用，宣传城市环境综合整治的重要意义，鼓励全社会关心、支持和参与城市环境综合整治工作。各地要主动公示整治方案，听取群众意见建议，让群众评判检验整治成果，使群众参与的过程成为增进民生幸福感、提高群众满意度的过程。
	
	抄送：省委各部委，省人大常委会办公厅，省政协办公厅，省法院，省检察院，省军区。
	

	
	江苏省人民政府办公厅
2015年11月26日印发
	


— 8 —

— 1 —


_1402823393.doc



