江苏省人民政府办公厅文件

苏政办发〔2016〕23号

省政府办公厅关于分解下达2016年度

保障性安居工程目标任务的通知

各市、县（市、区）人民政府，省各委办厅局，省各直属单位：

2016年是落实国家城镇棚户区、城中村改造三年攻坚计划的关键之年，也是推进房地产业供给侧结构性改革、完善住房保障体系的重要一年。根据国家部署要求，紧密结合我省各地实际，省人民政府确定2016年全省保障性安居工程目标任务为：新开工各类棚户区（危旧房）改造25万套（户），基本建成安置住房20万套、公租房2万套；新增发放低收入家庭住房租赁补贴0.347万户。现将2016年度保障性安居工程建设目标任务分解下达各地，请认真抓好落实。

一、咬定目标任务，抓紧组织实施

各地、各有关部门要高度重视保障性安居工程建设，将其作为稳增长、调结构、惠民生、促和谐的一项重要任务，扎实向前推进，保质保量完成。要尽快将分解下达的年度目标任务落实到具体项目、具体地块，优化行政审批流程，加快前期手续办理，严格工程质量监管，在2016年11月30日前完成新开工和基本建成目标任务，配套基础设施同步规划、报批、建设和交付使用。

二、强化政策支持，提供有力保障

各地要及时足额筹措住房保障和棚改资金，加大财政性资金投入力度，全面推进政府购买棚改服务，充分发挥国家开发银行、农业发展银行棚改政策性贷款主渠道作用，用好江苏银行棚改基金等商业银行资金。继续对保障性安居工程新增建设用地实行计划单列、确保供应。严格执行保障性安居工程税费减免政策。省农垦系统危房改造是全省保障性安居工程建设的重要组成部分，各相关市、县（市、区）人民政府要在规划选址、行政许可和税费减免等方面统筹安排并给予积极支持。

三、推进货币安置，有效化解库存

各地要进一步加大城镇棚户区、危旧房改造货币化安置力度，通过政府集中团购、搭建平台帮助棚改居民选购和直接发放货币补偿等方式，加快将存量商品住房转用为安置住房。商品住房去化周期较长的地区，货币化安置比例原则上不得低于50%。对货币化安置项目，各地要优先安排使用国家政策性贷款，省级补助资金给予倾斜支持。

四、完善保障体系，提升服务水平

各地要按照城镇居民收入变化情况，定期调整住房保障准入标准，完善农业转移人口住房保障政策，扩大住房保障对城镇常住人口的覆盖面，逐步把符合条件的外来人口纳入公租房供应范围。加快已建成公共租赁住房分配，着力提高入住比例。落实住房保障信息公开，健全住房保障服务网络，完善受理审核和准入退出机制，提高住房保障管理和服务水平。

附件：2016年度保障性安居工程目标任务分解表

江苏省人民政府办公厅

2016年3月14日

（此件公开发布）

附件

2016年度保障性安居工程目标任务分解表

单位：套/户

| 城市/单位 | 新开工合 计 | 基本建成合计 | 棚户区改造 |  | 公共租赁住房基本建成 | 新增低收入住房保障家庭租赁补贴 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 新开工 (含货币化) | 基本建成 (含货币化) |  |  |
| 全 省 | 250000 | 220000 | 250000 | 200000 | 20000 | 3470 |
| 南京市 | 16080 | 12560 | 16080 | 8360 | 4200 | 1035 |
| 南京市区 | 7000 | 7000 | 7000 | 3000 | 4000 | 1000 |
| 江宁区 | 180 |  | 180 |  |  | 10 |
| 浦口区 | 2000 | 940 | 2000 | 940 |  | 15 |
| 六合区 | 3000 | 950 | 3000 | 800 | 150 | 5 |
| 溧水区 | 3500 | 3340 | 3500 | 3290 | 50 | 5 |
| 高淳区 | 400 | 330 | 400 | 330 |  |  |
| 无锡市 | 11300 | 7300 | 11300 | 6800 | 500 | 100 |
| 无锡市区 | 6900 | 3900 | 6900 | 3400 | 500 | 100 |
| 江阴市 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 |  |  |
| 宜兴市 | 2000 | 1000 | 2000 | 1000 |  |  |
| 徐州市 | 42000 | 37330 | 42000 | 34230 | 3100 | 170 |
| 徐州市区 | 13500 | 13200 | 13500 | 12000 | 1200 | 100 |
| 铜山区 | 3000 | 3000 | 3000 | 2100 | 900 |  |
| 贾汪区 | 4000 | 3100 | 4000 | 3000 | 100 | 15 |
| 丰 县 | 4000 | 2300 | 4000 | 2300 |  |  |
| 沛 县 | 4000 | 3500 | 4000 | 3500 |  |  |
| 睢宁县 | 4500 | 4200 | 4500 | 3800 | 400 | 30 |
| 新沂市 | 4000 | 3030 | 4000 | 2530 | 500 | 10 |
| 邳州市 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 |  | 15 |
| 常州市 | 23200 | 19480 | 23200 | 16300 | 3180 | 125 |
| 常州市区 | 4100 | 5270 | 4100 | 3300 | 1970 | 100 |
| 武进区 | 4700 | 3900 | 4700 | 3900 |  | 5 |
| 金坛区 | 6000 | 3310 | 6000 | 2100 | 1210 | 20 |
| 溧阳市 | 8400 | 7000 | 8400 | 7000 |  |  |
| 苏州市 | 27000 | 23400 | 27000 | 20500 | 2900 | 406 |
| 苏州市区 | 11000 | 13000 | 11000 | 13000 |  | 357 |
| 吴江区 | 4000 | 2300 | 4000 | 2300 |  | 7 |
| 常熟市 | 4000 | 1800 | 4000 | 900 | 900 | 14 |
| 太仓市 | 5000 | 2200 | 5000 | 2200 |  | 14 |
| 张家港市 | 3000 | 4100 | 3000 | 2100 | 2000 | 14 |
| 南通市 | 25900 | 30290 | 25900 | 29500 | 790 | 145 |
| 南通市区 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 |  | 100 |
| 通州区 | 3000 | 3500 | 3000 | 3000 | 500 | 15 |
| 海安县 | 1100 | 6000 | 1100 | 6000 |  |  |
| 如东县 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |  |  |
| 启东市 | 4000 | 3140 | 4000 | 3000 | 140 |  |
| 如皋市 | 1800 | 1700 | 1800 | 1700 |  | 25 |
| 海门市 | 3000 | 2950 | 3000 | 2800 | 150 | 5 |
| 连云港市 | 10940 | 9250 | 10940 | 7940 | 1310 | 240 |
| 连云港市区 | 8000 | 5900 | 8000 | 5000 | 900 | 100 |
| 赣榆区 | 270 | 410 | 270 | 270 | 140 | 30 |
| 东海县 | 170 | 250 | 170 | 170 | 80 | 40 |
| 灌云县 | 1200 | 1280 | 1200 | 1200 | 80 | 20 |
| 灌南县 | 1300 | 1410 | 1300 | 1300 | 110 | 50 |
| 淮安市 | 14640 | 11480 | 14640 | 10800 | 680 | 107 |
| 淮安市区 | 4500 | 4300 | 4500 | 4300 |  | 5 |
| 淮安区 | 3000 | 3100 | 3000 | 3000 | 100 | 20 |
| 淮阴区 | 760 | 1120 | 760 | 1000 | 120 |  |
| 盱眙县 | 80 | 300 | 80 | 200 | 100 | 50 |
| 金湖县 | 1300 | 990 | 1300 | 900 | 90 | 2 |
| 洪泽县 | 3000 | 770 | 3000 | 700 | 70 | 10 |
| 涟水县 | 2000 | 900 | 2000 | 700 | 200 | 20 |
| 盐城市 | 13540 | 13400 | 13540 | 12300 | 1100 | 800 |
| 盐城市区 | 3000 | 3200 | 3000 | 3000 | 200 | 100 |
| 大丰区 | 540 | 1000 | 540 | 700 | 300 | 100 |
| 东台市 | 600 | 1500 | 600 | 1500 |  | 50 |
| 建湖县 | 1000 | 1100 | 1000 | 1000 | 100 | 300 |
| 射阳县 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 |  | 60 |
| 阜宁县 | 3300 | 2800 | 3300 | 2800 |  | 120 |
| 滨海县 | 1500 | 1400 | 1500 | 900 | 500 | 30 |
| 响水县 | 2000 | 800 | 2000 | 800 |  | 40 |
| 扬州市 | 12000 | 11650 | 12000 | 10800 | 850 | 120 |
| 扬州市区 | 7000 | 6300 | 7000 | 6000 | 300 | 40 |
| 江都区 | 1300 | 700 | 1300 | 700 |  |  |
| 宝应县 | 1200 | 1800 | 1200 | 1500 | 300 | 50 |
| 高邮市 | 1100 | 2050 | 1100 | 1800 | 250 |  |
| 仪征市 | 1400 | 800 | 1400 | 800 |  | 30 |
| 镇江市 | 17500 | 11830 | 17500 | 10700 | 1130 | 115 |
| 镇江市区 | 6000 | 7000 | 6000 | 6000 | 1000 | 100 |
| 丹阳市 | 4000 | 2730 | 4000 | 2600 | 130 | 5 |
| 扬中市 | 1500 | 700 | 1500 | 700 |  |  |
| 句容市 | 6000 | 1400 | 6000 | 1400 |  | 10 |
| 泰州市 | 6600 | 7960 | 6600 | 7700 | 260 | 40 |
| 泰州市区 | 4500 | 5000 | 4500 | 5000 |  |  |
| 姜堰区 | 700 | 900 | 700 | 700 | 200 | 20 |
| 靖江市 | 400 | 1000 | 400 | 1000 |  |  |
| 兴化市 | 1000 | 1060 | 1000 | 1000 | 60 | 20 |
| 宿迁市 | 13300 | 10820 | 13300 | 10820 |  | 27 |
| 宿迁市区 | 6000 | 5300 | 6000 | 5300 |  | 10 |
| 宿豫区 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |  | 2 |
| 泗阳县 | 4000 | 2220 | 4000 | 2220 |  | 15 |
| 泗洪县 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 |  |  |
| 昆山市 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 |  | 40 |
| 泰兴市 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |  |  |
| 沭阳县 | 3000 | 1000 | 3000 | 1000 |  |  |
| 省农垦集团 | 1500 | 750 | 1500 | 750 |  |  |

|  | 抄送：省委各部委，省人大常委会办公厅，省政协办公厅，省法院，省检察院，省军区。 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 江苏省人民政府办公厅 2016年3月15日印发 |  |